| - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 - HUYỆN BÙ ĐỐP – TỈNH BÌNH PHƯỚC |  |
| --- | --- |
| Bù Đốp, năm 2023 |  |

| - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 - HUYỆN BÙ ĐỐP – TỈNH BÌNH PHƯỚC |  |
| --- | --- |
| Ngày ....... tháng...... năm 2023 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC | Ngày ...... tháng ....... năm 2023 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Mục tiêu lập kế hoạch sử dụng đất:	2

2. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023:	2

3. Các phương pháp thực hiện:	4

3.1. Nhóm phương pháp thu thập số liệu:	4

3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu:	5

3.3. Phương pháp xử lý số liệu, bản đồ:	5

3.4. Nhóm phương pháp tiếp cận:	5

3.5. Phương pháp chuyên gia:	5

3.6. Phương pháp minh họa trên bản đồ:	5

4. Sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bù Đốp:	5

5. Nội dung chính của báo cáo gồm:	6

PHẦN I	7

KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI	7

I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên:	7

1. Điều kiện tự nhiên:	7

1.1. Vị trí địa lý:	7

1.2. Địa hình, địa mạo:	7

1.3. Khí hậu:	8

1.4. Thủy văn:	8

2. Các nguồn tài nguyên:	9

2.1. Tài nguyên đất:	9

2.2. Tài nguyên nước:	11

2.3. Tài nguyên rừng:	12

2.4. Tài nguyên khoáng sản:	13

2.5. Tài nguyên nhân văn:	13

3. Thực trạng môi trường:	14

II. Thực trạng phát triển kinh tế:	15

1. Tình hình nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ:	15

2. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:	17

3. Văn hóa – Xã hội:	17

3.1. Giáo dục:	17

3.2. Văn hóa Thông tin - Thể thao - Truyền thanh:	18

3.3. Y tế:	18

3.4. Lao động-Thương binh và Xã hội:	18

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG	19

1. Thuận lợi:	19

2. Tồn tại, hạn chế:	19

PHẦN II	21

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022	21

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022	21

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:	21

1.1. Đất nông nghiệp (NNP):	25

1.2. Đất phi nông nghiệp (PNN):	27

1.3. Đất chưa sử dụng (CSD):	34

2. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:	38

3. Kết quả thực hiện thu hồi đất thực hiện các công trình dự án năm 2022:	39

II. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:	42

1. Về mặt đạt được:	42

2. Về mặt hạn chế:	43

III. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:	43

PHẦN III	45

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BÙ ĐỐP	45

I. Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất:	45

II. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực:	45

1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất:	45

2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân:	48

III. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất:	53

1. Đất nông nghiệp (NNP):	55

2. Đất phi nông nghiệp (PNN):	57

3. Đất chưa sử dụng (CSD):	59

IV. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2023:	60

1. Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp:	60

2. Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp:	60

V. Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2023 trên địa bàn huyện:	61

1. Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi:	61

2. Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi:	62

VI. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023 huyện Bù Đốp:	63

VII. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2023:	63

VIII. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm 2023:	63

1. Căn cứ pháp lý:	63

2. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai	64

PHẦN IV	66

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	66

1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	66

2. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất	66

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	68

1. Kết luận:	68

2. Kiến nghị:	68

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Luật Đất đai năm 2013 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai (Điều 22); việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (Khoản 3, 4 Điều 40 đã được  sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Khoản 3 Điều 7 và Khoản 4 Điều 9) và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn huyện có liên quan đến sử dụng đất.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì hàng năm huyện phải lập kế hoạch sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong quý III, sau đó thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 12 hàng năm, tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt. Cũng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, những công trình, dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì không được phép thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới về lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước”.

# 1. Mục tiêu lập kế hoạch sử dụng đất:

- Đánh giá tình hình quản lý, hiện trạng, kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bù Đốp.

- Đề xuất khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đảm bảo hài hoà các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện.

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

- Là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.... phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

- Đảm bảo sử dụng tài nguyên đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời cải tạo, bảo vệ môi trường để phát triển và sử dụng đất bền vững.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho việc phát triển KT-XH của địa phương.

- Phân bổ sử dụng quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của địa phương cho những năm trước mắt và lâu dài.

- Thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển góp phần phục vụ đời sống sinh hoạt cho nhiều tầng lớp nhân dân địa phương.

- Tạo điều kiện về đất đai để phát triển các ngành nghề, có những bước chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế xã hội.

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước đối với đất đai.

# 2. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Luật đất đai năm 2013;

Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 về việc“Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bình Phước;

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ 9 về thuận chủ trương quy hoạch và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ 9 phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ 12 điều chỉnh bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 -2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước;

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ 12 Điều chỉnh phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước;

Nghị quyết 02/2021/ NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ 12 Điều chỉnh phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước;

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ hộp thứ 1 Bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng dang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp thứ 1 Điều chỉnh, bổ sung và hủy danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 07 năm 2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước;

Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023, hủy các danh mục dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024;

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

# 3. Các phương pháp thực hiện:

# 3.1. Nhóm phương pháp thu thập số liệu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: là phương pháp được dùng để điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ, thông tin về điều kiện tự nhiên, KT-XH, hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

- Phương pháp kế thừa, chọn lọc tài liệu đã có: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bù Đốp; Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bù Đốp, các loại bản đồ địa chính phù hợp với nội dung xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

# 3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu:

Chọn một số dự án lớn nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm trước đã được phê duyệt để điều tra chi tiết về kết quả thực hiện, phân tích các nguyên nhân hoàn thành dự án hoặc những tồn tại làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch và giải pháp khắc phục.

# 3.3. Phương pháp xử lý số liệu, bản đồ:

Các số liệu thu thập được phân tích, xử lý bằng phần mềm Excel. Các số liệu được tính toán, phân tích theo các bảng, biểu kết hợp với phần thuyết minh. Bản đồ được xây dựng bằng sử dụng phần mềm như Microstation,…

# 3.4. Nhóm phương pháp tiếp cận:

- Phân tích định tính và định lượng về tiềm năng đất đai và khả năng sử dụng đất.

- Phân tích hệ thống các mối quan hệ vĩ mô và vi mô, tổng thể.

- Phương pháp cân đối trong quan hệ khai thác tiềm năng đất đai với điều kiện khả thi sử dụng đất và cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.

# 3.5. Phương pháp chuyên gia:

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai, để trao đổi về cách nhìn nhận, đánh giá và các gợi ý về giải pháp thực hiện.

# 3.6. Phương pháp minh họa trên bản đồ:

Đây là phương pháp đặc thù của công tác Quy hoạch sử dụng đất. Các loại đất theo mục đích sử dụng được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/25.000, thể hiện cụ thể các yếu tố về vị trí phân bố, Phương pháp minh họa bằng bản đồ có sử dụng các phần mềm chuyên dụng làm bản đồ (như Microstation, …).

# 4. Sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bù Đốp:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bù Đốp;

- Báo cáo tổng hợp thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bù Đốp và hệ thống bảng biểu tính toán gồm: 4 bộ;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất đất năm 2023 huyện Bù Đốp tỉ lệ 1/25.000: 4 bộ;

- Đĩa CD copy Báo cáo thuyết minh, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm  2023: 4 đĩa;

- Các văn bản liên quan được thu thập và xây dựng trong quá trình thực hiện kế hoạch;

# 5. Nội dung chính của báo cáo gồm:

- Phần mở đầu: Đặt vấn đề.

- Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.

- Phần II: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022

- Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất năm  2023.

- Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Phần V: Kết luận và kiến nghị.

# PHẦN I

# KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

# I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên:

# 1. Điều kiện tự nhiên:

Bù Đốp là huyện biên giới, miền núi được thành lập theo Nghị định số 17/2003/NĐ-CP ngày 20/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ huyện Lộc Ninh cũ.

Huyện có vị trí cách trung tâm tỉnh Bình Phước khoảng 70 km về phía Nam, có đường Tỉnh lộ ĐT 759B và ĐT 759 đi qua, chiều dài đường biên giới giáp với Campuchia là 85,5 km, với 02 cửa khẩu quan trọng Hoàng Diệu và Tân Thành là đầu mối giao thương hàng hóa, hợp tác phát triển giữa hai quốc gia Việt Nam Campuchia, hứa hẹn nhiều triển vọng trong hợp tác kinh tế.

Huyện Bù Đốp có 07 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 06 xã (Hưng Phước, Phước Thiện, Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành) và 01 Thị trấn (Thanh Bình), tổng diện tích tự nhiên theo thống kê đất đai là 38.008,46 ha (bằng 5,5% diện tích của toàn tỉnh Bình Phước), dân số là 54.745 người, mật độ dân số 143,87 người/km2, trong đó có 16 đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,3%.

Với vị trí  nằm trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tuy thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, nhưng vẫn là huyện miền núi, vùng sâu vùng xa sẽ có nhiều trở ngại trong việc kêu gọi phát triển công nghiệp; đồng thời là vùng biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số do đó vấn đề về an ninh biên giới cũng có những diễn biến phức tạp.

# 1.1. Vị trí địa lý:

Có tọa độ địa lý (theo hệ tọa độ VN 2000, múi 3):

- Từ 11052’36’’ đến 12004’53’’ vĩ độ Bắc,

- Từ 106040’39’’ đến 106059’45’’ kinh độ Đông.

Ranh giới hành chính của huyện tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: giáp với vương quốc Campuchia;

- Phía Nam và Phía Đông: giáp huyện Bù Gia Mập

- Phía Tây: giáp huyện Lộc Ninh.

# 1.2. Địa hình, địa mạo:

Bù Đốp là một huyện miền núi, nhưng có địa hình tương đối bằng phẳng so với các huyện miền núi khác trong cả nước, thuận lợi cho việc sử dụng đất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng.

Theo phân cấp độ dốc trong điều tra đánh giá đất đai, đồng thời căn cứ vào cấu trúc hình thể và độ nghiêng dốc của bề mặt đất, yếu tố địa hình có thể phân chia ra 5 cấp độ dốc, quy mô diện tích của từng cấp địa hình như sau:

Bảng 1: Thống kê diện tích theo độ dốc huyện Bù Đốp

| Dạng địa hình và cấp độ dốc | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ Ít dốc | 31.400 | 82,52 |  |
| - Cấp I (< 30) | 12.337 | 32,42 | Rất thuận lợi cho SX NN |
| - Cấp II (30-80) | 16.963 | 44,58 | Rất thuận lợi cho SX NN |
| - Cấp III (80-150) | 2.100 | 5,52 | Thuận lợi cho SX NN |
| 2/ Dốc trung bình | 3.862 | 10,15 |  |
| - Cấp IV (15-20o) | 3.862 | 10,15 | Ít thuận lợi cho SX-NN |
| 3/ Dốc mạnh | 2.789 | 7,33 |  |
| - Cấp V (20-25o) | 2.789 | 7,33 | Rất ít thuận lợi cho SX-NN |
| * Sông suối - Mặt nước | 3.264 | 8,58 |  |
| Tổng DTTN | 38.051,43 | 100,00 |  |

(Nguồn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp)

Xét về độ dốc, toàn bộ diện tích trên địa bàn huyện có khả năng bố trí sản xuất nông nghiệp (độ dốc <25o); trong đó: ở độ dốc <8o rất thuận lợi cho bố trí các cây hàng năm hoặc lâu năm là 29.300 ha (chiếm 77,00% DTTN); ở độ dốc 8o -15o thuận lợi cho bố trí các cây lâu năm là 2.100 ha (chiếm 5,52% DTTN); ở độ dốc 15o-20o ít thuận lợi cho bố trí các cây lâu năm là 3.862 ha (chiếm 10,15% DTTN); ở độ dốc 20o-25o rất ít thuận lợi cho bố trí các cây lâu năm là 2.789 ha (chiếm 7,33% DTTN).

# 1.3. Khí hậu:

Khí hậu nhìn chung bị chi phối bởi 2 yếu tố quan trọng đó là: (i) Vị trí địa khu vực trong mối liên quan với hoàn lưu khí quyển và (ii) Địa hình vĩ mô của vùng.

Đối với Bù Đốp, là khu vực nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu với vĩ độ từ 11052’36’’- 12004’53’’, chịu ảnh hưởng của 2 luồng tín phong chính là Tây Nam và Đông Bắc. Với địa hình nghiêng dần theo hướng từ Đông sang Tây gần như vuông góc với 2 luồng tín phong chính có tác dụng như bức tường hứng hơi ẩm của gió Tây Nam vào mùa mưa và ngăn hơi ẩm của gió Đông Bắc vào mùa khô.

# 1.4. Thủy văn:

Trên địa bàn có 2 con sông lớn là sông Măng ở phía Bắc là ranh giới với nước bạn Campuchia và Sông Bé chảy dọc theo ranh giới phía Đông và Nam của huyện theo hướng Bắc xuống Nam, đây là chi lưu lớn nhất của hệ thống sông Đồng Nai. Sông Bé bắt nguồn từ các dãy núi cao 600-800 m trên cao nguyên Xnaro (Nam Tây Nguyên), chảy qua tỉnh Bình Phước, xuống Bình Dương và hợp lưu với sông Đồng Nai tại Hiếu Liêm, Sông Bé có chiều dài khoảng 350 km và diện tích lưu vực là 7.650 km2. Phần chảy qua Bù Đốp có chiều dài khoảng 33,5 km với diện tích lưu vực khoảng 810 km2. Đây là một sông đặc trưng cho sông nội địa trong vùng đồi núi nhiệt đới mưa mùa, với dòng chảy phân bố rất không đều trong năm và hầu như không bị ảnh hưởng của thủy triều; ngoài ra, có lòng sông sâu và độ dốc lòng sông cao. Vì vậy, việc lấy nước của Sông Bé để tưới cho cây cối thường gặp nhiều khó khăn. Đồng thời trên địa bàn huyện còn có suối nhỏ và nhiều bàu bưng, hồ chứa khác.

# 2. Các nguồn tài nguyên:

# 2.1. Tài nguyên đất:

a) Nhóm đất đỏ vàng: Có diện tích lớn nhất 30.294,65 ha. chiếm 79,62% tổng diện tích tự nhiên. Nhóm đất đỏ vàng được hình thành trên 03 loại đá mẹ và mẫu chất khác nhau: Đá bazan, đá phiến sét và mẫu chất phù sa cổ.

* Đất nâu đỏ (Fk) và nâu vàng (Fu) trên bazan:

- Đất nâu đỏ trên bazan (Fk): có diện tích 10.145,32 ha (chiếm 26,66% tổng diện tích nhóm đất đỏ vàng), phân bố chủ yếu ở xã Hưng Phước, Thiện Hưng, một ít ở xã Thanh Hoà và xã Tân Tiến.

- Đất nâu vàng trên bazan (Fu): có diện tích 8.790,64 ha (23,01% tổng diện tích nhóm đất đỏ vàng), phân bố chủ yếu ở xã Thanh Hoà, Tân Tiến, Tân Thành.

Đất nâu đỏ và nâu vàng trên bazan nhìn chung có thành phần cơ giới từ thịt nặng đến sét; phản ứng dung dịch đất thường chua, CEC, cation kiềm trao đổi và độ no bazơ trong đất thấp, giàu mùn, đạm, lân nhưng nghèo kali.

Nhìn chung loại đất này có độ phì tương đối cao, cấu tượng viên, hạt, tơi xốp.… thích hợp với nhiều loại cây trồng công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao. Tuy vậy khả năng sử dụng của đất này phụ thuộc rất nhiều vào độ dốc địa hình và độ dày tầng đất hữu hiệu.

(i) Các đất có địa hình < 200 và tầng đất hữu hiệu > 70 cm nên dành cho việc trồng các cây dài ngày có giá trị kinh tế cao như cao su, tiêu và các cây ăn trái.

(ii) Các đất có địa hình < 200 và tầng đất hữu hiệu < 50 cm nên dành cho việc trồng cây hàng năm như các loại đậu đỗ, bắp, hoa màu khác, có thể trồng được các cây dài ngày như cây điều.

(iii) Các đất có địa hình > 200 nên dành cho việc trồng và tu bổ rừng.

Bảng 2: Tổng hợp diện tích các nhóm đất và loại đất huyện Bù Đốp

| Tên đất |  | Ký | Diện tích |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Việt Nam | Tên tương đương WRB (*) | hiệu | (ha) | (%) |
| I. NHÓM ĐẤT ĐỎ VÀNG |  |  | 30.294,65 | 79,62 |
| 1. Đất nâu đỏ trên bazan | Acric Ferralsols (Rhodic) | Fk | 10.145,32 | 26,66 |
| 2. Đất nâu vàng trên bazan | Acric Ferralsols (Xanthic) | Fu | 8.790,64 | 23.10 |
| 3. Đất nâu vàng trên phù sa cổ | Haplic Acrisols (Chromic) | Fp | 381 | 1,00 |
| 4. Đất đỏ vàng trên đá phiến | Haplic Acrisols (Endo-Hyperskeletic, Chromic) | Fs | 10.977,96 | 28,85 |
| II. NHÓM ĐẤT DỐC TỤ |  |  | 4.490,10 | 11,80 |
| 5. Đất dốc tụ thung lũng | Umbric Gleysols (Cumulic) | D | 4.490,10 | 11,80 |
| III. ĐẤT KHÁC |  |  | 3.266,67 | 8,58 |
| - Sông suối và mặt nước | Rivers, ponds, lakes | MN | 3.266,69 | 8,58 |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  |  | 38.051,42 | 100 |

* Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp):

Có diện tích 381,00 ha, chiếm 1,00% tổng diện tích nhóm đất đỏ vàng, phân bố chủ yếu ở Tân Tiến và Thanh Hòa. Loại đất này có thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt trung bình; đất có phản ứng chua, CEC, Cation kiềm trao đổi trong đất thấp; nghèo mùn, đạm, lân và kali.

Trong nông nghiệp, đơn vị đất nâu vàng trên phù sa cổ tuy có độ phì không cao nhưng thích hợp với nhiều loại hình sử dụng đất: từ các cây dài ngày như cao su, cà phê, tiêu, điều.… các loại cây ăn quả cho đến các loại cây hàng năm như rau, đậu, bắp.… Tùy thuộc vào địa hình và tầng dày đất hữu hiệu, khả năng sử dụng đất có thể khái quát như sau:

(i) Các đất phân bố ở địa hình < 200 và tầng đất hữu hiệu > 70 cm có khả năng trồng được nhiều loại cây kể cả cây dài ngày và cây hàng năm, đặc biệt là các cây dài ngày có giá trị kinh tế cao như cao su, điều, cây ăn trái.

(ii) Các đất phân bố ở địa hình < 200 và tầng đất hữu hiệu < 50 cm chỉ có khả năng trồng cây hàng năm, Những nơi đất quá mỏng (< 30cm) chỉ nên trồng rừng nhằm bảo vệ đất và môi trường.

* Đất đỏ vàng trên đá phiến (Fs):

Có diện tích 10.977,96 ha, chiếm 28,85% tổng diện tích nhóm đất đỏ vàng, phân bố chủ yếu ở xã Hưng Phước. Đất có thành phần cơ giới từ thịt nặng đến sét; đất có phản ứng chua, CEC, Cation kiềm trao đổi và BS trong đất thấp; nghèo kali khá đến giàu.

Trong nông nghiệp, đất đỏ vàng trên phiến sét có khả năng sử dụng hạn chế do:

(i) Tầng đất mỏng: Tầng đá mẹ xuất hiện trong vòng 0-30cm và trong tầng đất thường lẫn mảnh đá.

(ii) Phân bố ở địa hình dốc và chia cắt mạnh.

b) Nhóm đất dốc tụ

Nhóm đất dốc tụ có diện tích 4.990,10 ha, chiếm 11,80% tổng diện tích tự nhiên, Nhóm đất dốc tụ có 01 đơn vị bản đồ: Đất dốc tụ. Đất dốc tụ được hình thành và phát triển từ các sản phẩm, vật liệu trên địa hình cao tích tụ xuống các thung lũng, hợp thủy do trọng lực, do đó vật liệu đất thường không chọn lọc và bị Gley.

Trong điều kiện chung của huyện, các đất dốc tụ đa số được sử dụng trồng lúa nước 1 vụ mùa mưa. Về lâu dài, nếu có tưới, nên khai thác trồng lúa nước kết hợp với 1 vụ hoa màu hoặc đào ao nuôi trồng thuỷ sản. Nhìn chung các đất dốc tụ có độ phì nhiêu tương đối khá, nhưng chua. Địa hình thấp trũng, khó thoát nước.

Đất dốc tụ có 3.871 ha (chiếm 3,6% diện tích tự nhiên), hình thành ở địa hình thung lũng, trên các sản phẩm bồi tụ từ các khu vực đồi, núi cao xung quanh, phân bố rất rải rác ở khắp các khe hợp thủy và thung lũng ở vùng đồi núi.

Nhóm đất này có độ phì nhiêu tương đối khá, nhưng chua. Địa hình thấp trũng, khó thoát nước nên chỉ có khả năng sử dụng cho việc trồng các cây hàng năm như lúa, hoa màu, lương thực.

Đánh giá đất theo mức độ thích nghi với cây trồng: Tài nguyên đất huyện Bù Đốp xếp ở cấp ít thích nghi hoặc phải cải tạo mới thích nghi với 2 vụ lúa. Vì vậy, đây cũng là một hạn chế trong sản xuất nông nghiệp.

# 2.2. Tài nguyên nước:

a) Nguồn nước mặt

Huyện Bù Đốp được bao bọc xung quanh bởi những sông, suối lớn: Phía Bắc là sông Măng, phía Đông và Đông Nam là sông Bé. Ngoài ra còn có một số suối lớn nhỏ và một số đầm, hồ, bưng, bàu. Đó là nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Sông Bé chảy dài dọc theo ranh giới phía Nam huyện Bù Đốp và theo hướng Đông Bắc-Tây Nam, chảy qua các huyện Phước Long, Bình Long, Đồng Phú và chảy về tỉnh Bình Dương. Trên dòng Sông Bé đã có 03 công trình thuỷ điện lớn theo 03 bậc thang: Thuỷ điện Thác Mơ, Cần Đơn và Sóc Phu Miêng và sẽ có công trình thuỷ lợi lớn Phước Hoà. Sông Măng chạy dọc biên giới Campuchia và tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do lượng mưa phân bố theo mùa nên tình trạng dư thừa nước vào mùa mưa và thiếu nước khá trầm trọng vào mùa khô vẫn luôn xảy ra.

b) Nguồn nước ngầm

Nguồn nước ngầm trong huyện chia ra 2 tiểu vùng: Vùng thứ nhất địa hình đồi cao > 100m (chủ yếu là đất đỏ bazan), vùng này nước ngầm sâu từ 50-100m, lưu lượng 1.2-2.0 lít/giây. Vùng thứ hai ở dạng địa hình thấp, độ sâu mực nước từ 10-15m, lưu lượng từ 10-15 lít/giây.

Nhìn chung, hệ thống sông suối huyện nhiều nhưng lòng sông hẹp, dốc nên lũ lớn trong mùa mưa ít có khả năng bồi đắp phù sa và khô kiệt trong mùa khô. Vì vậy, đã hạn chế khả năng cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Muốn sử dụng được nguồn nước này cho sản xuất cần có những đầu tư lớn vào các công trình thuỷ lợi.

# 2.3. Tài nguyên rừng:

Rừng Bù Đốp nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung rất đa dạng về họ và loài thực vật:

Rừng Bù Đốp là một trong những nơi tiêu biểu cho sự giao lưu của các nguồn thực vật trong hệ Malaysia – Indonesia mà đại diện là họ Dầu (Dipterocarpaceae); hệ Ấn  Độ - Miến Điện đại diện là họ Bàng (Combretaceae), họ Từ vi (Lythraceae); và hệ thực vật bản địa Bắc Việt Nam – Trung Hoa tiêu biểu là họ Re (Lauraceae). họ Xoan (Meliaceae). họ Đậu (Leguminosae), họ Dâu tằm (Moraceae). Do đó, số họ và loài cây rất phong phú.

Hai họ có ý nghĩa lớn về mặt ưu thế sinh thái và giá trị kinh tế cũng như sử dụng là họ Dầu (Dipterocarpaceae) và họ Đậu (Leguminoceae) trong kiểu rừng kín thường xanh nhiệt đới mưa mùa. Bên cạnh những cây gỗ, rừng Bình Phước còn có các loài lâm sản khác như song mây, du rái, dược liệu, nguyên liệu cho công nghiệp giấy.…

Về cây họ Dầu có các loài: Vên Vên (Anisoptera cochinchinensis); Sao (Hopea odorata); Dầu song nàng (Dipterocarpus alatus); Về cây họ Đậu có các loài: Cẩm lai (Daibergia sp); Gõ mật (Sindora cochinchinensis); Gõ đỏ (Palunia cochinchinensis).

Thành phần thực vật cây gỗ (kể cả cây họ mộc có chiều cao từ 2m trở lên) của rừng các tỉnh Miền Đông có khoảng 77 họ, 336 giống, 892 loài. Riêng tỉnh Bình Phước có 801 loài.

Bù Đốp là huyện của tỉnh Bình Phước vốn là nơi có quỹ rừng phong phú. đa dạng và nó có giá trị phòng hộ. môi trường cho cả vùng Đông Nam Bộ, nhưng đã bị khai thác và tàn phá mạnh mẽ.

Diễn biến tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Bù Đốp giảm dần, theo thống kê năm 2007 thì diện tích đất lâm nghiệp trên toàn huyện là 22.287,79 ha, trong đó rừng sản xuất là 14.618,17 ha, rừng phòng hộ là 7.669,12 ha. Tuy nhiên, hiện trạng rừng đến năm 2022 qua chương trình thống kê đất đai chỉ còn 12.780,69 ha, trong đó đất rừng sản xuất là 4.950,69 ha, rừng phòng hộ là 7.830,00 ha. Nguyên nhân chủ yếu là quy hoạch 3 loại rừng đã chuyển một số diện tích đất lâm nghiệp về địa phương quản lý, xây dựng các công trình quốc phòng, giao thông, thuỷ lợi, các khu TM – DV – CN cửa khẩu trên địa bàn huyện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các cụm công nghiệp, các khu dân cư biên giới, các dự án nông nghiệp công nghệ cao, các dự án ổn định dân cư, các dự án phát triển kinh tế xã hội...

# 2.4. Tài nguyên khoáng sản:

a) Khoáng sản kim loại

Theo bản đồ khoáng sản của tỉnh Bình Phước thì huyện Bù Đốp là huyện ít về khoáng sản, chỉ có nguyên liệu như than bùn, phún sỏi.… Nguồn tài nguyên khoáng sản chính là than bùn hiện đang được khai thác tại xã Tân Thành, chiều dày 1,5 – 2,5m, chất lượng có độ tro cao dùng chủ yếu làm phân bón.

- Khoáng sản kim loại: Hiện chưa có số liệu khảo sát cụ thể về các loại khoáng sản kim loại trên địa bàn huyện, tuy nhiên có phát hiện kim loại quý bằng phương pháp đãi lấy mẫu ở một số vị trí, nhưng hàm lượng rất thấp, từ 1-5 hạt/mẫu đất.

b) Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng: Hiện nay chưa có số liệu cụ thể về trữ lượng vật liệu xây dựng và sét gạch ngói trên địa bàn huyện; tình hình khai thác vật liệu xây dựng chủ yếu hiện nay tập trung vào phún sỏi đỏ và khai thác đá tại các sườn đồi.

# 2.5. Tài nguyên nhân văn:

Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước là huyện miền núi, biên giới có 6 xã, và 1 thị trấn, có chung đường biên giới 73,3 km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Diện tích tự nhiên là 38.008,46 ha, với 16.344 hộ/58.599 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 16,94%, có 14 dân tộc và 06 tổ chức tôn giáo cùng sinh sống.

Đồng bào các dân tộc sống đan xen trên địa bàn 06 xã và 01 thị trấn của huyện, số người theo các tôn giáo là 5.741 tín đồ chiếm 11,34% dân số của toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 2,72%. Nhìn chung, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng còn yếu kém, mặt bằng dân trí thấp, mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần còn thiếu thốn, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (nhất là đồng bào dân tộc tại chỗ như: Xtiêng, Khmer...) chưa thật sự ổn định, bền vững, còn nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa vượt qua được chuẩn nghèo. Vì vậy, công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số đang là vấn đề bức thiết đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân toàn huyện.

# 3. Thực trạng môi trường:

Bù Đốp là huyện có mật độ dân số 152,99 người/km2, cao hơn mật độ chung toàn tỉnh; nền kinh tế phát triển chưa cao, nông nghiệp là chính (chủ yếu là cây lâu năm và chăn nuôi), công nghiệp- TTCN chưa phát triển, thương mại- dịch vụ còn chưa phát huy hết tiềm năng (cụm công nghiệp và hai khu kinh tế cửa khẩu đang trong quá trình hình thành); đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao: 88,60 % DTTN; đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 11,40 % DTTN. Như vậy có thể thấy môi trường trong vùng vẫn còn mang sắc thái tự nhiên và được duy trì tốt.

Trong đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường; bộ máy tổ chức từ huyện đến xã được nâng cao về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý môi trường; nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư đã được nâng lên đáng kể; mức độ ô nhiễm, khả năng suy thoái môi trường đã dần được kiểm soát và giảm thiểu.

Về chất lượng nguồn nước: chất lượng nguồn nước mặt nhìn chung đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2009/BTNMT cột A1 và A2), nhưng đã có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ bởi chất thải sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp. Chất lượng nước ngầm trên địa bàn huyện tương đối tốt. Các công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn.

Về môi trường không khí: chất lượng không khí nhìn chung còn tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép, chỉ một khu vực gần đường giao thông ô nhiễm tiếng ồn cục bộ. Tại các cơ sở sản xuất, chất lượng không khí nhìn chung đạt tiêu chuẩn vệ sinh 3733/2002/QĐ-BYT, chỉ một số khu vực ở gần các cơ sở chế biến nông sản thì không khí còn mùi hôi do khí NH3, H2S và khí thải hạt điều.

Về tình hình quản lý khai thác vật liệu xây dựng và khoáng sản: Căn cứ vào quy hoạch thăm do và khai thác khoáng sản của tỉnh. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình khai thác các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn huyện. Kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác trái phép nhằm tăng cường công tác quản lý đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ tài nguyên khoáng sản thông qua các phương tiện thông tin, đại chúng từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân địa phương.

Về công tác bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị: Công tác bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị khu vực nội ô thị trấn rất được quan tâm, các cơ quan ban ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thu gom, xử lý rác thải ở các tuyến đường, khu vui chơi, giải trí tại trung tâm huyện nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Về công tác bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn: trên địa bàn huyện Bù Đốp đã và đang thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trong 5 năm qua đang có nhiều khởi sắc, đời sống người dân địa phương được cải thiện, các công tác đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với người dân địa phương. Ngoài ra, các cơ quan ban ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tập trung trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, vật tư nông nghiệp, chế biến nông sản, chăn nuôi...nhằm ngăn ngừa, phát hiện, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Về chất thải rắn: Công tác quản lý chất thải rắn đã được các cấp, ngành và cộng đồng quan tâm, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt được chú trọng, tuy chưa xuất hiện nhiều trường hợp ô nhiễm do chất thải rắn, nhưng để đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội hiện nay của huyện thì việc xử lý chất thải rắn từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, đô thị là điều hết sức quan trọng  cần được đầu tư phù hợp.

Về biến đổi khí hậu: diễn biến vấn đề biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung trong thời gian qua được thể hiện qua thời gian nắng nóng kéo dài vào mùa khô. Dự báo trong những năm tới tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô sẽ ngày càng nghiêm trọng, hiện tượng cực đoan thời tiết sẽ diễn ra phức tạp hơn, nhiều nơi hơn cả mùa mưa và mùa khô.

Tóm lại. công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua của tỉnh Bình Phước nói chung, huyện Bù Đốp nói riêng đã có nhiều bước tiến rõ rệt, chất lượng môi trường được cải thiện: Tổ chức, bộ máy, kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động giám sát, quan trắc môi trường và nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng được tăng cường và đẩy mạnh. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề đáng quan tâm như chưa quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật bảo vệ môi trường chưa được đầu tư tương ứng với khối lượng chất thải phát sinh, chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị.

# II. Thực trạng phát triển kinh tế:

# 1. Tình hình nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ:

a). Về sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt: Theo niên giám thống kê và Báo cáo kinh tế, xã hội năm 2022 thì huyện Bù Đốp, có: 19.754 ha cây lâu năm và 4.237 ha cây hàng năm, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 23.991 ha/23.450 ha, đạt 102% Nghị quyết.

- Chăn nuôi: Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi nên số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh; nhất là bò, trâu, heo… Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh nên trong chăn nuôi không để xảy ra dịch bệnh lan rộng. Bù Đốp hiện có 42 trang trại chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm, trong đó: lợn 238.169 con, gia cầm 136.000 con.

b). Công nghiệp - xây dựng:

Công nghiệp, xây dựng và giao thông luôn là những lĩnh vực được huyện chú trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do đó, mỗi năm ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Huyện đang phấn đấu để đến năm 2023, Ngành công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 20,5% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Nhịp độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp - xây dựng tăng khá cao, hơn 2 - 3 lần so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

- Công nghiệp: Trên địa bàn huyện Bù Đốp có các doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp đã sản xuất ra những sản phẩm công nghiệp chủ yếu, như: cao su, đá xây dựng, gạch nung các loại, hạt điều nhân, tinh bột mì, điện thương phẩm. Tỷ lệ xã có lưới điện quốc gia đạt 100 % và tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100 % chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện là 316,5 tỷ đồng, tăng 19,5 % so với cùng kỳ.

- Giao thông, xây dựng: Đã hoàn thành một số công trình giao thông, xây dựng và đưa vào sử dụng. Giao thông vận tải phát triển, các tuyến đường giao thông chính của huyện được nâng cấp, chất lượng phục vụ tăng lên. Tổng giải ngân vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện ước thực hiện 296.016 triệu đồng đạt 59,9% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh quản lý 56.346 triệu đồng, đạt 48,9% kế hoạch.

c). Thương mại - dịch vụ

- Thương mại, dịch vụ: Những năm qua, huyện luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ, hạn chế tình trạng buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng. Dịch vụ bưu chính viễn thông, điện lực phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Giá trị thương mại, dịch vụ thực hiện 1.605,5 tỷ đồng, đạt 100 % so với nghị quyết, tốc độ tăng trưởng Bình quân năm đạt 12,5 % năm. Theo định hướng đến năm 2023 thì phát triển hoạt động thương mại dịch vụ theo hướng đa dạng hóa các loại hình kinh doanh với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Phát triển các loại hình dịch vụ để tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nội thương, tăng cường quan hệ, hợp tác phát triển, mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Liên kết mặt hàng, nguồn hàng với các tổng công ty, các thành phố lớn trong vùng nhằm đa dạng hóa các mặt hàng.

- Thu, chi ngân sách: Luôn là những nội dung được huyện quyết liệt triển khai thực hiện. Theo đó: Thu ngân sách ước thực hiện 491.558 triệu đồng, đạt 90% điều chỉnh tỉnh giao, 86% nghị quyết điều chỉnh HĐND huyện thông qua, trong đó chi ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 592.881 triệu đồng, đạt 63% điều chỉnh tỉnh giao, 62% nghị quyết điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

# 2. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện. Do đó, việc quản lý tài nguyên và môi trường trên đia bàn huyện nhìn chung đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể về tình hình quản lý tài nguyên và môi trường trong năm 2022 trên địa bàn huyện Bù Đốp như sau:

Đã tổ chức cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân theo đúng quy định đã đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn huyện.

Đã phát động phong trào đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới và phát động phong trào trồng cây nhân dân. Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Dự án cắm mốc Hành lang bảo vệ nguồn nước theo Quyết định số 3307 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

# 3. Văn hóa – Xã hội:

# 3.1. Giáo dục:

Theo niên giám thống kê thì hiện nay, trên địa bàn huyện có: 23 trường, 422 lớp học, 10.806 học sinh. Các trường học tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và triển khai kế hoạch học tập, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giáo dục trên địa bàn huyện; số lượng trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo trên địa bàn đạt 913/930, tỷ lệ 98,17%; số lượng trẻ 6 tuổi huy động ra lớp đạt 1.048/1.048, tỷ lệ 100%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

Công tác giáo dục đang từng bước phát triển để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, qua đó cũng gián tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện.

# 3.2. Văn hóa Thông tin - Thể thao - Truyền thanh:

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và gia đình. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật và tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. Trong năm qua, huyện đã xây dựng 194 chương trình thời sự, 585 tin, bài viết. Xây dựng thực hiện 18 chương trình thời sự, đồng thời thực hiện các phóng sự kỷ niệm 50 năm giải phóng Bù Đốp, phim diễn tập phòng thủ theo các kịch bản của BCĐ cấp huyện…

Công tác thể dục, thể thao: Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn, Đại hội thể dục thể thao huyện. Tham gia các giải đấu thể thao – văn hóa nghệ thuật đạt nhiều kết quả cao, đặc biệt tham gia các môn thể thao tại Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kiến thức chuyển đổi số thông qua cho cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.

# 3.3. Y tế:

Bên cạnh đầu tư cho Giáo dục và đào tạo thì Y tế cũng được quan tâm đúng mức nên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong năm qua. Toàn ngành Y tế có 158 cán bộ công nhân viên chức; trong đó tổng số bác sỹ toàn ngành là 37 bác sỹ, tỷ lệ bác sỹ/vạn dân là 6,24 đạt 100% Nghị quyết; số giường bệnh/vạn dân 21,09 đạt 93,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng số lần khám bệnh 54.265 trên toàn huyện.

Với thực trạng y tế như vậy, nên trong những năm qua sức khỏe của nhân dân cơ bản được chăm sóc tốt, qua đó cũng có tác động đến bố trí sử dụng đất trên địa bàn huyện.

# 3.4. Lao động-Thương binh và Xã hội:

Bù Đốp có 56.201 người của 15.392 hộ, có mật độ dân số bình quân 147 người/km2, trong đó: Nam giới 27.964 người, nữ giới 28.237 người. Dân số nông thôn 48.243 người. Huyện Bù Đốp có 20 % dân tộc tộc thiểu số với 16 dân tộc anh em gồm: tày, nùng, giao, thái, K’me, S’ Tienge, Hoa… sinh sống đều khắp trên địa bàn huyện. Năm 2022, huyện đã giải quyết việc làm cho 1.866 lao động đạt 84,8% so với chỉ tiêu đề ra, đào tạo nghề cho 150/300 lao động, đạt 50% Nghị quyết. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 39.752 người, tỷ lệ bao phủ 67% dân số, đạt 73% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

Nhìn chung Bù Đốp có dân số và nguồn lực lao động khá phong phú về số lượng. Nhưng mật độ dân số còn thấp, phân bố không đều, phần lớn lực lượng lao động thuộc lĩnh vực nông nghiệp ở quy mô nông hộ, trang trại. Lực lượng lao động trong thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ còn hạn chế, chủ yếu là công nghiệp chế biến đơn giản. Dân số cũng là một trong những yếu tố có tác động ảnh hưởng lớn đến bố trí sử dụng đất trên địa bàn huyện. Do đó, nguồn lực lao động phổ thông của huyện cần được đào tạo nghề để góp phần nâng cao hiệu quả bố trí, dử dụng đất.

# III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

# 1. Thuận lợi:

Huyện Bù Đốp có địa hình đối thuận lợi so với khu vực, có 02 khu cửa khẩu và có mạng lưới giao thông đang phát triển góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối các vùng, tạo điều kiện cho huyện giao lưu hàng hóa tiếp cận thị trường và nhận sự tác động tích cực của các động lực kinh tế trước hết Đồng Xoài, Bình Dương xa hơn nữa là vùng kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh.

Huyện có điều kiện khí hậu tương đối ổn định, đất đai thích hợp cho việc thâm canh tăng vụ, phát triển đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với những sản phẩm có chất lượng cao cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất đỏ bazan, khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiệt độ tương đối ổn định, bao bọc xung quanh là sông, suối lớn,… rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây công nghiệp lâu năm.

Nền kinh tế của huyện đã và đang chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng khá, các ngành lĩnh vực đều phát triển, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Huyện có nguồn lao động trẻ, dồi dào, người dân cần cù chịu khó, ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo và đoàn kết. Đồng thời có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn của nhà nước là nguồn lực lớn để khai thác và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Về văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên.

Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức trong nhân dân về việc sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn lực đất đai.

# 2. Tồn tại, hạn chế:

Nền kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên cơ cấu kinh tế còn chậm chuyển dịch, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa. Cơ sở hệ thống hạ tầng mới chỉ phát triển tại thị trấn, trung tâm đô thị còn các khu vực khác còn thiếu, yếu; chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Vấn đề ô nhiễm môi trường không lớn, song cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân. Quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp đang có nhiều dấu hiệu gia tăng tác động xấu đến môi trường.

Ngành công nghiệp tuy được chú trọng tuy nhiên khả năng thu hút nguồn đầu tư còn hạn chế. Phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, mức đầu tư còn thấp, công nghệ chưa có nhiều đổi mới, năng suất thấp, khả năng cạnh tranh kém.

Ngành dịch vụ chưa khai thác được hết tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng của ngành dịch vụ phân phối còn yếu và lạc hậu; khối lượng hàng hóa lưu thông chủ yếu qua các loại hình kinh doanh truyền thống, nhỏ lẻ. Cơ cấu mặt hàng chưa được đa dạng hóa.

Sức hút thương mại còn yếu, thông tin kinh tế thị trường, thương mại thường không được đầy đủ nên hạn chế nhiều đến khả năng kêu gọi vốn đầu tư, khả năng thích nghi và diễn biến thị trường.

Số lượng lao động trẻ dồi dào tuy nhiên đa phần là lao động phổ thông, tay nghề và chuyên môn còn kém. Với lực lượng lao động kỹ thuật đang làm việc có năng lực và trình độ chuyên môn như hiện nay thì chưa đáp đủ số lượng và yêu cầu của sự phát triển, khả năng cạnh tranh còn thấp.

# PHẦN II

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

# I. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022

# 1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Căn cứ Điều 3, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, mục đích của việc thống kê, kiểm kê đất đai là để làm căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và là cơ sở để đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai, phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh,... Do đó, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tổng hợp dựa trên kết quả thống kê đất đai năm 2022 ước thực hiện đến 31/12/2022 và biến động sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn huyện.

Bảng 3. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt | Kết quả thực hiện năm 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích | So sánh |  |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (8) | (9) | (10)=(9)-(8) | (7)=(9)/(8)*100% |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 38.008,46 | 38.008,46 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 32.342,63 | 33.710,52 | 1.367,89 | 104,23 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.471,09 | 1.507,16 | 36,07 | 102,45 |
|  | Trong đó: - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - |
|  | - Đất trồng lúa còn lại | LUK | 1.471,09 | 1.507,16 | 36,07 | 102,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 109,52 | 110,12 | 0,60 | 100,54 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 18.022,35 | 18.903,08 | 880,73 | 104,89 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.680,22 | 7.830,00 | 149,78 | 101,95 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.575,89 | 4.950,69 | 374,80 | 108,19 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.598,94 | 1.598,94 | 0,00 | 100,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 170,46 | 135,46 | -35,00 | 79,47 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 313,10 | 274,01 | -39,09 | 87,52 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.665,83 | 4.297,94 | -1.367,89 | 75,86 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 273,62 | 144,09 | -129,53 | 52,66 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,70 | 3,77 | -0,93 | 80,29 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 108,94 | - | -108,94 | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 197,51 | 16,50 | -181,01 | 8,36 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 337,91 | 59,66 | -278,25 | 17,65 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 182,96 | 182,96 | 0,00 | 100,00 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.833,01 | 2.402,50 | -430,51 | 84,80 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
|  | - Đất giao thông | DGT | 1.033,67 | 752,65 | -281,02 | 72,81 |
|  | - Đất thủy lợi | DTL | 295,50 | 174,38 | -121,12 | 59,01 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,33 | 1,30 | -0,03 | 97,39 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,51 | 4,00 | -0,51 | 88,69 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 47,30 | 39,16 | -8,14 | 82,80 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 17,00 | 8,69 | -8,31 | 51,10 |
|  | - Đất công trình năng lượng | DNL | 1.375,54 | 1.375,54 | 0,00 | 100,00 |
|  | - Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 100,00 |
|  | - Đất xây dựng hko lưu trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - |
|  | - Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 100,00 |
|  | - Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 6,56 | 5,53 | -1,03 | 84,28 |
|  | - Đất cơ sở tôn giáo | TON | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 100,00 |
|  | - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 36,03 | 27,43 | -8,60 | 76,13 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - | - |
|  | - Đất chợ | DCH | 7,29 | 5,54 | -1,75 | 75,98 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 9,08 | 7,19 | -1,89 | 79,20 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 83,61 | 6,01 | -77,60 | 7,19 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 394,07 | 313,03 | -81,04 | 79,44 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 72,58 | 60,39 | -12,19 | 83,20 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 44,23 | 34,22 | -10,01 | 77,36 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 11,11 | 11,41 | 0,30 | 102,67 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 100,00 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 409,89 | 411,92 | 2,03 | 100,50 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 596,78 | 639,01 | 42,23 | 107,08 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 105,49 | 4,94 | -100,55 | 4,69 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - |

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Đốp như sau:

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự kiến thực hiện 124 công trình, dự án. Kết quả thực hiện ước tính đến 31/12/2022 đã thực hiện được tổng số 19/124 công trình dự án, đạt 15,32% kế hoạch đề ra.

Bảng 4. Danh mục công trình, dự án đã thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

| TT | Công trình | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,20 | Thanh Hòa |  |
| 2 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,33 | Thiện Hưng |  |
| 3 | Khu khai thác than bùn giao cho công ty Thanh Tòng | SKS | 174,20 | Tân Thành |  |
| 4 | Đường ĐT 759 đi trung tâm thương mai huyện | DGT | 4,99 | Thanh Bình; Thiện Hưng |  |
| 5 | Xây dựng đường GTNT từ ấp 1 xã Thanh Hòa đi tổ 5 khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình | DGT | 0,50 | Thanh Hòa |  |
| 6 | Đường Lộc Tấn -Bù Đốp | DGT | 0,70 | Tân Thành |  |
| 7 | Nâng cấp đường nhựa khu phố Thanh Bình | DGT | 1,60 | Thanh Bình |  |
| 8 | Tuyến kênh dẫn nước sau Hồ thủy lợi ấp Bù Tam (thuộc dự án cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới) | DTL | 2,16 | Hưng Phước |  |
| 9 | Đấu giá khu đất đường Nguyễn Huệ (gần vòng xoay) | ODT | 1,55 | Thanh Bình |  |
| 10 | Điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Bù Đốp | ONT | 2,00 | Hưng Phước |  |
| 11 | Mở rộng điểm dân cư liền kề đồn biên phòng Tân Thành | ONT | 1,00 | Tân Thành |  |
| 12 | Đấu giá Điểm lẽ Trường MGTT thôn 2, Thiện Hưng | ONT | 0,05 | Thiện Hưng |  |
| 13 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - Thị trấn Thanh Bình | ODT, TMD, DKV, DGT | 6,03 | Thanh Bình |  |
| 14 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) – xã Thiện Hưng | ONT, TMD, TSC, DGD, DTT, DKV, DGT | 23,97 | Thiện Hưng |  |
| 15 | Giao về địa phương phát triển KTXH (chuyển mục đích ra khỏi đất quốc phòng ccchđ Đồn Tân Thành) | TSC | 7,68 | Tân Thành |  |
| 16 | Giao về địa phương phát triển KTXH (chuyển mục đích ra khỏi đất quốc phòng SCH Trung đoàn 717) | TSC | 0,02 | Thiện Hưng |  |
| 17 | Trang trại chăn nuôi heo - Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Lộc | NKH, PNK | 22,00 | Phước Thiện |  |
| 18 | Trang trại chăn nuôi heo - Công ty TNHH Phước Thiện Xanh | NKH, PNK | 10,60 | Phước Thiện |  |
| 19 | Đấu giá quyền sử dụng đất (T. Bình) | TMD | 0,18 | Thanh Bình |  |

Cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

# 1.1. Đất nông nghiệp (NNP):

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt là  32.342,63 ha, kết quả đến cuối năm 2022 là 33.710,52 ha, còn 1.367,89 ha chưa thực hiện, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 1.471,09 ha, kết quả thực hiện là 1.507,16 ha còn 36,07 ha chưa thực hiện, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra là do một số công trình có sử dụng đất lúa trong năm 2022 chưa thực hiện như: Nhà văn hoá Hưng Phước, Đường Nguyễn Lương Bằng nối dài,...và chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chuyển sang đất trồng cây lâu năm).

Trong đó:

Đất trồng lúa còn lại: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 1.471,09 ha, kết quả thực hiện là 1.507,16 ha còn 36,07 ha chưa thực hiện, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Diện tích đất trồng lúa năm 2022 giảm 0,72 ha so với hiện trạng năm 2021 do đã chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến kênh dẫn nước sau Hồ thủy lợi ấp Bù Tam (thuộc dự án cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới) | DTL | 2,16 | Hưng Phước |

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 109,52 ha, kết quả đã thực hiện 110,12 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2021.

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu năm 2022 là 18.022,35 ha, kết quả thực hiện 18.903,08 ha, còn 880,73 ha chưa thực hiện, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Diện tích thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra là do chưa thực hiện các công trình lớn có sử dụng đất trồng cây lâu năm như: các công trình đất quốc phòng, đất Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu, Tân Thành, công trình thuỷ lơị Tân Thành, Đập thuỷ lợi Thanh Hoà, Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới,...

Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 có sử dụng đất trồng cây lâu năm đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,20 | Thanh Hòa |
| 2 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,33 | Thiện Hưng |
| 3 | Đường ĐT 759 đi trung tâm thương mai huyện | DGT | 4,99 | Thanh Bình; Thiện Hưng |
| 4 | Xây dựng đường GTNT từ ấp 1 xã Thanh Hòa đi tổ 5 khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình | DGT | 0,50 | Thanh Hòa |
| 5 | Đường Lộc Tấn -Bù Đốp | DGT | 0,70 | Tân Thành |
| 6 | Nâng cấp đường nhựa khu phố Thanh Bình | DGT | 1,60 | Thanh Bình |
| 7 | Tuyến kênh dẫn nước sau Hồ thủy lợi ấp Bù Tam (thuộc dự án cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới) | DTL | 2,16 | Hưng Phước |
| 8 | Đấu giá khu đất đường Nguyễn Huệ (gần vòng xoay) | ODT | 1,55 | Thanh Bình |
| 9 | Điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Bù Đốp | ONT | 2,00 | Hưng Phước |
| 10 | Mở rộng điểm dân cư liền kề đồn biên phòng Tân Thành | ONT | 1,00 | Tân Thành |
| 11 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - Thị trấn Thanh Bình | ODT, TMD, DKV, DGT | 6,03 | Thanh Bình |
| 12 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - xã Thiện Hưng | ONT, TMD, TSC, DGD, DTT, DKV, DGT | 23,97 | Thiện Hưng |

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu kế hoạch 2022 là 7.680,22 ha, kết quả thực hiện 7.830,00 ha, cao hơn 149,78 ha so với chỉ tiêu được duyệt, ổn định so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu kế hoạch 2022 là 4.575,89 ha, kết quả thực hiện 4.950,69 ha; cao hơn 374,80 ha so với chỉ tiêu được duyệt.

Diện tích thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra là do chưa thực hiện các dự án lớn có sử dụng đất rừng sản xuất như: Trường bắn BCHBĐ Biên Phòng; Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu; Cụm công nghiệp Phước Thiện; Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới,....

Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 có sử dụng đất rừng sản xuất đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang trại chăn nuôi heo - Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Lộc | NKH, PNK | 22,00 | Phước Thiện |
| 2 | Trang trại chăn nuôi heo - Công ty TNHH Phước Thiện Xanh | NKH, PNK | 10,60 | Phước Thiện |

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Chỉ tiêu kế hoạch 2022 là 170,46 ha, kết quả thực hiện 135,46 ha; thấp hơn 35,00 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra là do chưa thực hiện các dự án: Cho thuê đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Thành với diện tích 50 ha; chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm tại các xã Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa.

- Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch 2022 là 313,10 ha, kết quả thực hiện 274,01 ha, thấp hơn 39,09 ha so với kế hoạch được duyệt.

Các công trình, dự án đất nông nghiệp khác đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang trại chăn nuôi heo - Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Lộc | NKH, PNK | 22,00 | Phước Thiện |
| 2 | Trang trại chăn nuôi heo - Công ty TNHH Phước Thiện Xanh | NKH, PNK | 10,60 | Phước Thiện |

Nhìn chung, kết quả thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp năm 2022 chưa đạt  so với kế hoạch đặt ra, quá trình chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp diễn ra khá chậm vì còn nhiều công trình – dự án chưa được triển khai thực hiện mà nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên là sự khó khăn về nguồn vốn đồng thời do dự báo nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân chưa thật sự phù hợp với thực tế thực hiện.

# 1.2. Đất phi nông nghiệp (PNN):

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt là   5.665,83 ha, kết quả đã thực hiện là 4.297,94 ha, thấp hơn 1.367,89 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 273,62 ha, kết quả thực hiện 144,09 ha, thấp hơn 129,53 ha so với kế hoạch được duyệt, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Diện tích thực hiện thấp hơn là do một số công trình quốc phòng trong năm 2022 chưa thực hiện được như:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình chiến đấu 1 | CQP | 0,60 | Hưng Phước |
| 2 | Trường bắn BCHBĐ Biên Phòng (Trường bắn) | CQP | 30,00 | Phước Thiện |
| 3 | Căn cứ hậu cần kỹ thuật (Vùng lõi ccHC-KT huyện) | CQP | 21,78 | Thanh Hòa |
| 4 | Khu sơ tán các phòng ban, ngành đoàn thể trong hoạt động phòng thủ dân sự | CQP | 30,00 | Thanh Hòa |
| 5 | Đề án quy hoạch thao trường (2 điểm) | CQP | 32,75 | Hưng Phước, Phước Thiện |
| 6 | Đồi chi khu | CQP | 8,40 | Thiện Hưng |
| 7 | Chốt dân quân huyện Bù Đốp | CQP | 6,00 | Phước Thiện |

Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 có sử dụng đất quốc phòng đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao về địa phương phát triển KTXH (chuyển mục đích ra khỏi đất quốc phòng ccchđ Đồn Tân Thành) | TSC | 7,68 | Tân Thành |
| 2 | Giao về địa phương phát triển KTXH (chuyển mục đích ra khỏi đất quốc phòng SCH Trung đoàn 717) | TSC | 0,02 | Thiện Hưng |

- Đất an ninh: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 4,70 ha, kết quả thực hiện  3,77 ha, thấp hơn 0,93 ha so với kế hoạch được duyệt, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Diện tích thực hiện thấp hơn là do các công trình đất an ninh trong năm 2022 chưa thực hiện được đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Tân Tiến |
| 2 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,54 | Hưng Phước |
| 3 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Phước Thiện |
| 4 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Tân Thành |

- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 108,94 ha, kết quả chưa thực hiện được, do các Cụm công nghiệp chưa thực hiện được, đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cụm công nghiệp Phước Thiện | SKN | 39,94 | Phước Thiện |
| 2 | Cụm công nghiệp Thiện Hưng | SKN | 69,00 | Thiện Hưng |

- Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 197,51 ha, kết quả thực hiện 16,50 ha, thấp hơn 181,01 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đặt ra.

Diện tích thực hiện thấp hơn là do trong năm kế hoạch 2022 còn một số công trình thương mại – dịch vụ chưa thực hiện được như: Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu; Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Tân Thành,... đồng thời chuyển mục đích sang loại đất này của hộ gia đình, cá nhân còn thấp.

Các công trình, dự án có quy hoạch đất thương mại dịch vụ đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - Thị trấn Thanh Bình | ODT, TMD, DKV, DGT | 6,03 | Thanh Bình |
| 2 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - xã Thiện Hưng | ONT, TMD, TSC, DGD, DTT, DKV, DGT | 23,97 | Thiện Hưng |
| 3 | Đấu giá quyền sử dụng đất (T. Bình) | TMD | 0,18 | Thanh Bình |

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là  337,91 ha, kết quả đã thực hiện là 59,66 ha, thấp hơn 278,25 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra, không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

Diện tích thấp hơn là do năm 2022 chưa triển khai thực hiện các dự án như: Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu; Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Tân Thành.... và diện tích chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bổ cho các xã, thị trấn thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 182,96 ha, kết quả thực hiện là 182,96 ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do đã chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án “Khu khai thác than bùn giao cho công ty Thanh Tòng” tại xã Tân Thành.

- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được duyệt là   2.833,01 ha, kết quả thực hiện là  2.402,50 ha, thấp hơn 430,51 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Trong đó:

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 1.033,67 ha, kết quả thực hiện là 752,65 ha, thấp hơn 281,02 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, đạt 72,81 % chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Diện tích thấp hơn là do chưa thực hiện các công trình, dự án: Đất giao thông Khu cửa khẩu Hoàng Diệu; Nâng cấp đường chợ Tân Thành đi cửa khẩu Tân Thành; Đường Hùng Vương nối dài; Đường Nguyễn Lương Bằng nối dài; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759B (Trung tâm xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu), Dự án xây dựng hạ tầng khu thương mại - công nghiệp - dịch vụ 03 cửa khẩu quốc gia: Hoàng Diệu, Tân Thành, Lộc Thịnh...

Các công trình, dự án có quy hoạch đất giao thông đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ĐT 759 đi trung tâm thương mai huyện | DGT | 4,99 | Thanh Bình; Thiện Hưng |
| 2 | Xây dựng đường GTNT từ ấp 1 xã Thanh Hòa đi tổ 5 khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình | DGT | 0,50 | Thanh Hòa |
| 3 | Đường Lộc Tấn -Bù Đốp | DGT | 0,70 | Tân Thành |
| 4 | Nâng cấp đường nhựa khu phố Thanh Bình | DGT | 1,60 | Thanh Bình |
| 5 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - Thị trấn Thanh Bình | ODT, TMD, DKV, DGT | 6,03 | Thanh Bình |
| 6 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - xã Thiện Hưng | ONT, TMD, TSC, DGD, DTT, DKV, DGT | 23,97 | Thiện Hưng |

+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 295,50 ha, kết quả thực hiện là 174,38 ha, thấp hơn 121,12 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Diện tích chưa đạt chỉ tiêu là do chưa thực hiện được các công trình như: Đập thủy lợi (ấp 4+5); Công trình thủy lợi; Dự án hiện đại hòa thủy lợi thích ứng BĐKH- Thành phần tỉnh Bình Phước (ADB), Dự án cấp nước sạch, Kênh tiêu Thanh Hòa...

Công trình, dự án đất thủy lợi đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến kênh dẫn nước sau Hồ thủy lợi ấp Bù Tam (thuộc dự án cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới) | DTL | 2,16 | Hưng Phước |

+ Đất cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được duyệt là 1,33 ha, kết quả thực hiện là 1,30 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2021 (hiện trạng năm 2021 là 1,30 ha).

+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 4,51 ha, kết quả thực hiện 4,00 ha không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021; thấp hơn 0,51 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra. Diện tích chưa đạt là do chưa thực hiện dự án đất cơ sở y tế khu cửa khẩu Hoàng Diệu.

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu năm 2021 được duyệt là 47,30 ha, kết quả thực hiện 39,16 ha, thấp hơn 8,14 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch được duyệt.

Phần diện tích chưa đạt chỉ tiêu là do chưa thực hiện được các công trình: Trường THCS Phước Thiện, Xây dựng trường TH&THCS Phước Thiện, Trường mẫu giáo Phước Thiện, Xây dựng điểm lẻ ấp 6 trường TH và THCS Thanh Hòa, Xây dựng trường tiểu học Thanh Bình B, Đất trường học cửa khẩu Hoàng Diệu...

+ Đất thể dục thể thao: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 17,00 ha, kết quả thực hiện là 8,69 ha, thấp hơn 8,31 ha so với kế hoạch.

Diện tích thấp hơn do chưa thực hiện được Sân vận động xã Phước Thiện; Sân vận động xã Thiện Hưng và nhu cầu phát triển thể dục thể thao của các địa phương.

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 1.375,54 ha, kết quả thực hiện là 1.375,54 ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là  0,96 ha, kết quả thực hiện là 0,96 ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 0,89 ha, kết quả thực hiện là 0,89 ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 6,56 ha, kết quả thực hiện là 5,53 ha không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021, thấp hơn 1,03 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Diện tích thấp hơn là do chưa thực hiện: Trạm xử lý nước thải cửa khẩu Hoàng Diệu.

+ Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 6,45 ha, kết quả thực hiện là 6,45 ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 36,03 ha, kết quả thực hiện là 27,43 ha không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021, thấp hơn 8,60 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

Diện tích thấp hơn là do chưa thực hiện: nghĩa địa xã Tân Tiến, nghĩa địa xã Hưng Phước.

+ Đất chợ: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 7,29 ha, kết quả thực hiện là 5,54 ha, thấp hơn 1,75 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Trong năm 2022, đã chuyển đổi mục đích sử dụng 0,18 ha đất chợ sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án “Đấu giá quyền sử dụng đất (T. Bình)” tại thị trấn Thanh Bình.

Diện tích thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là do chưa thực hiện được các dự án như: Chợ Hưng Phước; Đất chợ cửa khẩu Hoàng Diệu.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 9,08 ha, kết quả đã thực hiện là 7,19 ha không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021, thấp hơn 1,89 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 79,20% kế hoạch được duyệt.

Diện tích thấp hơn là do trong năm kế hoạch chưa triển khai được các công trình nhà văn hóa: Nhà văn hóa xã Hưng Phước, Nhà văn hóa xã Tân Tiến, Nhà văn hóa ấp Tân Lập.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là  83,61 ha, kết quả đã thực hiện là 6,01 ha, thấp hơn 77,60 ha chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

Kết quả chưa thực hiện được là do chưa triển khai được Đất cây xanh cửa khẩu Tân Thành.

- Đất ở tại nông thôn: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 394,07 ha, kết quả thực hiện 313,03 ha, thấp hơn 81,04 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Diện tích thấp hơn là do chưa thực hiện các dự án: Khu dân cư liền kề 5 hộ biên giới xã Phước Thiện; Khu dân cư ấp Tân Hòa xã Tân Tiến, Xây dựng các nhà làm việc và nhà ở cho các lượng lượng chức năng tại cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh...và nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn của hộ gia đình, cá nhân thấp hơn so với dự kiến.

Các công trình, dự án đất ở tại nông thôn đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Bù Đốp | ONT | 2,00 | Hưng Phước |
| 2 | Mở rộng điểm dân cư liền kề đồn biên phòng Tân Thành | ONT | 1,00 | Tân Thành |
| 3 | Đấu giá Điểm lẽ Trường MGTT thôn 2, Thiện Hưng | ONT | 0,05 | Thiện Hưng |
| 4 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - xã Thiện Hưng | ONT, TMD, TSC, DGD, DTT, DKV, DGT | 23,97 | Thiện Hưng |

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 72,58 ha, kết quả đã thực hiện là 60,93 ha, thấp hơn 12,19 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Diện tích thực hiện thấp hơn so với kế hoạch là do dự án các khu bán đấu giá chưa được triển khai thực hiện. Đồng thời do nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân tại thị trấn thấp hơn so với dự kiến.

Các công trình, dự án đất ở tại đô thị đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đấu giá khu đất đường Nguyễn Huệ (gần vòng xoay) | ODT | 1,55 | Thanh Bình |
| 2 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - Thị trấn Thanh Bình | ODT, TMD, DKV, DGT | 6,03 | Thanh Bình |

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu năm 2022 được duyệt là 44,23 ha, kết quả đã thực hiện là 34,22 ha, thấp hơn 10,01 ha so với kế hoạch được duyệt.

Diện tích thấp hơn là do chưa thực hiện được các công trình, dự án như: Khu quản lý hành chính cửa khẩu Tân Thành, Căn cứ Tỉnh ủy Bình Phước.

Các công trình, dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao về địa phương phát triển KTXH (chuyển mục đích ra khỏi đất quốc phòng ccchđ Đồn Tân Thành) | TSC | 7,68 | Tân Thành |
| 2 | Giao về địa phương phát triển KTXH (chuyển mục đích ra khỏi đất quốc phòng SCH Trung đoàn 717) | TSC | 0,02 | Thiện Hưng |

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 11,11 ha, kết quả thực hiện 11,41 ha, không có sự thay đổi so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

Kết quả thực hiện cao hơn 0,30 ha so với chỉ tiêu được duyệt, do chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất sinh hoạt cộng đồng để thực hiện dự án “Nhà văn hóa ấp Tân Lập” tại xã Phước Thiện.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là 0,34 ha, kết quả thực hiện 0,34 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2021 (hiện trạng năm 2021 là 0,34 ha), bằng với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: chỉ tiêu kế hoạch 2022 là 409,89 ha, kết quả thực hiện là 411,92 ha, cao hơn 2,03 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân do chưa thực hiện được các công trình, dự án như: Dự án xây dựng hạ tầng khu thương mại - công nghiệp - dịch vụ 03 cửa khẩu quốc gia: Hoàng Diệu, Tân Thành, Lộc Thịnh; Cầu dân sinh (Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước)...

- Đất có mặt nước chuyên dùng: chỉ tiêu kế hoạch 2022 là 596,78 ha, kết quả thực hiện là 639,01 ha, cao hơn 42,23 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân do chưa thực hiện được các công trình, dự án như: Đất mặt nước chuyên dùng cửa khẩu Hoàng Diệu, Cho thuê đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Thành.

Công trình, dự án được chuyển mục đích sử dụng từ đất có mặt nước chuyên dụng đã thực hiện trong năm kế hoạch 2022 đó là:

| TT | Công trình, dự án | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu khai thác than bùn giao cho công ty Thanh Tòng | SKS | 174,20 | Tân Thành |

- Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 105,49 ha, kết quả hiện được 4,94 ha, thấp hơn 100,55 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Diện tích thấp hơn là do chưa thực hiện: Đất dự trữ phát triển cửa khẩu Hoàng Diệu; Đất trung tâm công cộng đơn vị ở cửa khẩu Tân Thành,...

# 1.3. Đất chưa sử dụng (CSD):

Huyện Bù Đốp không còn đất chưa sử dụng.

Bảng 5. Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

| TT | Công trình | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn cứ hậu cần kỹ thuật (Vùng lõi ccHC-KT huyện) | CQP | 21,78 | Thanh Hòa |  |
| 2 | Đồi chi khu | CQP | 8,40 | Thiện Hưng |  |
| 3 | Công trình chiến đấu 1 | CQP | 0,60 | Hưng Phước |  |
| 4 | Trường bắn BCHBĐ Biên Phòng (Trường bắn) | CQP | 30,00 | Phước Thiện |  |
| 5 | Khu sơ tán các phòng ban, ngành đoàn thể trong hoạt động phòng thủ dân sự | CQP | 30,00 | Thanh Hòa |  |
| 6 | Đề án quy hoạch thao trường (2 điểm) | CQP | 32,75 | Hưng Phước, Phước Thiện |  |
| 7 | Chốt dân quân huyện Bù Đốp | CQP | 6,00 | Phước Thiện |  |
| 8 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Tân Tiến |  |
| 9 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,54 | Hưng Phước |  |
| 10 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Phước Thiện |  |
| 11 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Tân Thành |  |
| 12 | Cụm công nghiệp Phước Thiện | SKN | 39,94 | Phước Thiện |  |
| 13 | Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu | TMD | 472,72 | Hưng Phước, Phước Thiện |  |
| 14 | Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Tân Thành | TMD | 295,95 | Tân Thành |  |
| 15 | Cụm công nghiệp Thiện Hưng | SKN | 69,00 | Thiện Hưng |  |
| 16 | Dự án xây dựng cầu dân sinh (dự án LRAMP) | DGT | 0,16 | Thiện Hưng |  |
| 17 | Dự án xây dựng hạ tầng khu thương mại - công nghiệp - dịch vụ 03 cửa khẩu quốc gia: Hoàng Diệu, Tân Thành, Lộc Thịnh | DGT | 154,55 | Hưng Phước; Tân Thành |  |
| 18 | Đường giao thông nông thôn đoạn từ ĐT 759B đi khu dân cư ấp Bù Tam, xã Hưng Phước | DGT | 1,40 | Hưng Phước |  |
| 19 | Đường giao thông nông thôn khu dân cư tổ 34 ấp Tân Phú, xã Tân Thành | DGT | 0,70 | Tân Thành |  |
| 20 | Đường Nguyễn Lương Bằng nối dài (Xây dựng đường vành đai từ đường Lê Duẩn đi xã Thiện Hưng) | DGT | 3,00 | Thanh Bình |  |
| 21 | Xây dựng đường Nguyễn Trãi nối dài | DGT | 2,00 | Thanh Bình |  |
| 22 | Lát gạch vĩa hè đường Lê Duẫn từ ngã ba Công Chánh đến đường Nguyễn Lương Bằng | DGT | 0,40 | Thanh Bình |  |
| 23 | Xây dựng đường vào điểm lẽ ấp 6 trường TH và THCS Thanh Hòa | DGT | 0,30 | Thanh Hòa |  |
| 24 | Cầu dân sinh (Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước) | DGT | 0,30 | Tân Tiến; Tân Thành; Thanh Hòa |  |
| 25 | Xây dựng đường kênh mương nội đồng ấp 1 xã Thanh Hòa | DGT | 3,00 | Thanh Hòa |  |
| 26 | Đường nhựa cập bệnh viện Đa Khoa | DGT | 2,00 | Thanh Bình |  |
| 27 | Đường giao thông nông thôn khu dân cư ấp 03, xã Thanh Hòa | DGT | 1,50 | Thanh Hòa |  |
| 28 | Đường Hùng Vương nối dài | DGT | 1,50 | Thanh Bình |  |
| 29 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759B (từ đồn biên phòng 789 đi sông măng qua cửa khẩu Hoàng Diệu) | DGT | 4,89 | Hưng Phước: Phước Thiện |  |
| 30 | Đường Phạm Ngọc Thạch nối dài | DGT | 1,00 | Thanh Bình |  |
| 31 | Đường tránh trung tâm hành chính huyện | DGT | 3,76 | Thanh Bình; Thiện Hưng; Thanh Hòa |  |
| 32 | Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu - Thành phần tỉnh Bình Phước | DTL | 0,08 | Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, Thanh Bình |  |
| 33 | Đập thủy lợi (ấp 4+5) | DTL | 20,00 | Thanh Hòa |  |
| 34 | Dự án cấp nước sạch | DTL | 0,04 | Tân Tiến |  |
| 35 | Kênh thủy lợi nội đồng | DTL | 3,20 | Tân Tiến |  |
| 36 | Kênh tiêu Thanh Hòa | DTL | 10,00 | Thanh Hòa |  |
| 37 | Hồ chứa nước Bù Tam (Đập Bù Tam) | DTL | 7,28 | Hưng Phước |  |
| 38 | Dự án hiện đại hòa thủy lợi thích ứng BĐKH- Thành phần tỉnh Bình Phước (ADB) | DTL | 8,00 | Tân Tiến; Tân Thành; Thanh Hòa; Thanh Bình |  |
| 39 | Trường mẫu giáo Phước Thiện | DGD | 0,80 | Phước Thiện |  |
| 40 | Xây dựng điểm lẻ ấp 6 trường TH và THCS Thanh Hòa | DGD | 0,19 | Thanh Hòa |  |
| 41 | Trường THCS Phước Thiện | DGD | 1,50 | Phước Thiện |  |
| 42 | Xây dựng trường TH&THCS Phước Thiện | DGD | 2,50 | Phước Thiện |  |
| 43 | Xây dựng trường tiểu học Thanh Bình B (quy hoạch đất xây dựng trường tiểu học Thanh Bình đạt chuẩn quốc gia) | DGD | 2,00 | Thanh Bình |  |
| 44 | Sân vận động xã Phước Thiện | DTT | 2,00 | Phước Thiện |  |
| 45 | Sân vận động xã Thiện Hưng | DTT | 3,00 | Thiện Hưng |  |
| 46 | Khu thể thao ấp Tân Hòa | DTT | 0,05 | Tân Tiến |  |
| 47 | Khu thể thao ấp Tân Bình | DTT | 0,05 | Tân Tiến |  |
| 48 | Nghĩa địa Hưng Phước | NTD | 5,00 | Hưng Phước |  |
| 49 | Nghĩa địa xã Tân Tiến | NTD | 3,60 | Tân Tiến |  |
| 50 | Chợ Hưng Phước | DCH | 0,31 | Hưng Phước |  |
| 51 | Chợ Thanh Hòa | DCH | 0,70 | Thanh Hòa |  |
| 52 | Chợ Phước Thiện | DCH | 0,74 | Phước Thiện |  |
| 53 | Nhà văn hoá xã Hưng Phước | DSH | 0,59 | Hưng Phước |  |
| 54 | Nhà văn hóa xã Tân Tiến | DSH | 1,00 | Tân Tiến |  |
| 55 | Nhà văn hóa ấp Tân Lập | DSH | 0,30 | Phước Thiện |  |
| 56 | Căn cứ Tỉnh ủy Bình Phước | TSC | 3,00 | Tân Tiến |  |
| 57 | Xây dựng các nhà làm việc và nhà ở cho các lượng lượng chức năng tại cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh | ONT | 4,80 | Phước Thiện; Tân Thành; Hưng Phước |  |
| 58 | Khu dân cư liền kề 5 hộ biên giới xã Phước Thiện | ONT | 2,00 | Phước Thiện |  |
| 59 | Cấp đất sản xuất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại khoảnh 3,4,5,6 tiểu khu 59 | CLN | 66,35 | Phước Thiện |  |
| 60 | Cấp đất sản xuất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại khoảnh 3,4 tiểu khu 59 và khoảnh 3,4 tiểu khu 60 | CLN | 36,77 | Phước Thiện |  |
| 61 | Cấp đất sản xuất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại khoảnh 7 tiểu khu 65 | CLN | 21,90 | Phước Thiện |  |
| 62 | Nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm | CLN | 5,00 | Tân Tiến |  |
| 63 | Nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm | CLN | 5,00 | Tân Thành |  |
| 64 | Nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm | CLN | 5,00 | Thanh Hòa |  |
| 65 | Công ty TNHH Chăn Nuôi Kim Ngân | NKH, PNK | 10,29 | Hưng Phước |  |
| 66 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Hưng Phước | TMD | 3,05 | Hưng Phước |  |
| 67 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Phước Thiện | TMD | 3,07 | Phước Thiện |  |
| 68 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Tân Thành | TMD | 3,04 | Tân Thành |  |
| 69 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Tân Tiến | TMD | 3,02 | Tân Tiến |  |
| 70 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Thanh Bình | TMD | 7,70 | Thanh Bình |  |
| 71 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Thanh Hòa | TMD | 6,87 | Thanh Hòa |  |
| 72 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Thiện Hưng | TMD | 7,07 | Thiện Hưng |  |
| 73 | Nhà máy chế biến trái cây và nhà máy tấm phủ sinh học - Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phước Việt | SKC | 5,00 | Phước Thiện |  |
| 74 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Hưng Phước | SKC | 10,50 | Hưng Phước |  |
| 75 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Thiện | SKC | 10,51 | Phước Thiện |  |
| 76 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Tân Thành | SKC | 10,68 | Tân Thành |  |
| 77 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Tân Tiến | SKC | 10,50 | Tân Tiến |  |
| 78 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Thanh Hòa | SKC | 8,00 | Thanh Hòa |  |
| 79 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp TT Thanh Bình | SKC | 7,00 | Thanh Bình |  |
| 80 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Thiện Hưng | SKC | 7,30 | Thiện Hưng |  |
| 81 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở TT.Thanh Bình | ODT | 13,16 | Thanh Bình |  |
| 82 | Đấu giá Điểm MG Thanh Bình | ODT | 0,85 | Thanh Bình |  |
| 83 | Đấu giá Nhà thiếu nhi | ODT | 0,90 | Thanh Bình |  |
| 84 | Đấu giá khu đất thôn 3 (đất trống) | ONT | 0,34 | Thiện Hưng |  |
| 85 | Đấu giá khu đất thôn 4 (hầm đất) | ONT | 1,33 | Thiện Hưng |  |
| 86 | Đấu giá khu đất ấp Tân Hưng (đất trống) | ONT | 0,25 | Phước Thiện |  |
| 87 | Đấu giá Trường TH Thanh Hòa | ONT | 0,75 | Thanh Hòa |  |
| 88 | Đấu giá khu đất ấp Tân Hội (giáp ranh nhà văn hoá ấp) | ONT | 1,00 | Tân Thành |  |
| 89 | Đấu giá khu vực rừng gen Tân Tiến | ONT | 3,30 | Tân Tiến |  |
| 90 | Đấu giá trường THCS Hưng Phước | ONT | 0,40 | Hưng Phước |  |
| 91 | Đấu giá điểm lẻ đất giáo dục thôn 1 xã Thiện Hưng | ONT | 0,05 | Thiện Hưng |  |
| 92 | Đấu giá Điểm lẽ Trường MG Tuổi Thơ thôn 4, Thiện Hưng | ONT | 0,08 | Thiện Hưng |  |
| 93 | Đấu giá Điểm lẽ Trường MG Tuổi Thơ thôn 6, Thiện Hưng | ONT | 0,08 | Thiện Hưng |  |
| 94 | Đấu giá khu đất ấp Tân Phú (hầm đất) | ONT | 0,45 | Tân Thành |  |
| 95 | Đấu giá khu điểm lẻ trường TH ấp Tân Đông | ONT | 0,20 | Tân Thành |  |
| 96 | Bán đấu giá khu đất đoạn nắn cua đường ĐT759B | ONT | 0,27 | Tân Tiến |  |
| 97 | Đấu giá đất công do UBND xã quản lý (đối diện UBND xã) | ONT | 0,70 | Thanh Hòa |  |
| 98 | Khu dân cư ấp Tân Hòa xã Tân Tiến | ONT | 20,00 | Tân Tiến |  |
| 99 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Tân Tiến | ONT | 12,76 | Tân Tiến |  |
| 100 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Tân Thành | ONT | 10,00 | Tân Thành |  |
| 101 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Thanh Hoà | ONT | 12,93 | Thanh Hòa |  |
| 102 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Thiện Hưng | ONT | 9,24 | Thiện Hưng |  |
| 103 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Hưng Phước | ONT | 10,00 | Hưng Phước |  |
| 104 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Phước Thiện | ONT | 10,00 | Phước Thiện |  |
| 105 | Cho thuê đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 50,00 | Tân Thành |  |

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Đốp được phê duyệt tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND, ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại còn 105/124 công trình, dự án chưa được thực hiện theo kế hoạch, do những nguyên nhân chủ yếu như: chưa huy động được nguồn vốn đầu tư dẫn đến không triển khai thực hiện dự án; kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế; sức hút đầu tư vào tỉnh chưa hấp dẫn cũng như chính sách ưu đãi do đó các dự án trọng điểm vẫn chưa được triển khai; cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải lùi tiến độ thực hiện; phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình, dự án chưa được xét duyệt kịp thời...

# 2. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

Chỉ tiêu kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt là 1.463,15 ha, kết quả đã thực hiện là 45,26 ha, đạt 3,09%.

Chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp đã được phê duyệt là 186,12 ha, kết quả đã thực hiện là 32,00 ha, đạt 17,19%.

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở thực hiện được 0,05 ha, đạt 1,39% kế hoạch đã được phê duyệt.

Bảng 6: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích năm 2022

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch chuyển mục đích năm 2022 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.463,15 | 45,26 | 3,09 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 36,79 | 0,72 | 1,96 |
|  | Đất trồng lúa còn lại | LUK/PNN | 36,79 | 0,72 | 1,96 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 0,60 | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1.054,56 | 43,80 | 4,16 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 149,78 | - | - |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 221,28 | 0,60 | 0,27 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,14 | 0,14 | 100 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | 186,12 | 32,00 | 17,19 |
| 2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 186,12 | 32,00 | 17,19 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 3,60 | 0,05 | 1,39 |

# 3. Kết quả thực hiện thu hồi đất thực hiện các công trình dự án năm 2022:

Bảng 7: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất năm 2022

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch thu hồi đất năm 2022 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI |  | 1.251,49 | 44,50 | 3,56 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.197,89 | 44,48 | 3,71 |
| 1.1 | Đất lúa nước | LUA | 36,79 | 0,72 | 1,96 |
|  | Trong đó: - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,00 | - | - |
|  | - Đất trồng lúa còn lại | LUK | 36,79 | 0,72 | 1,96 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,60 | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 799,78 | 43,62 | 5,45 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 149,78 | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 210,80 | - | - |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,14 | 0,14 | 100 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 53,60 | 0,02 | 0,04 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 27,75 | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,80 | - | - |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 13,75 | - | - |
|  | Trong đó: |  |  | - |  |
|  | - Đất giao thông | DGT | 10,27 | - |  |
|  | - Đất thủy lợi | DTL | 2,94 | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,54 | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - |
|  | - Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - |
|  | - Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng hko lưu trữ quốc gia | DKG |  | - | - |
|  | - Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - |
|  | - Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - |
|  | - Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - |
|  | - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - |
|  | - Đất chợ | DCH | - | - | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,37 | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,25 | 0,02 | 0,89 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 3,28 | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - | - | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2,40 | - | - |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - |

Trong năm kế hoạch 2022, diện tích thu hồi đất trên địa bàn huyện Bù Đốp là 1.251,49 ha, kết quả thực hiện được 44,50 ha đạt 3,56% diện tích cần thu hồi đất trong năm 2022. Các công trình đã thu hồi đất trong năm 2022 cụ thể như sau:

Bảng 8. Danh mục công trình dự án đã thu hồi đất năm 2022

| STT | Công trình, dự án | Loại đất | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ĐT 759 đi trung tâm thương mai huyện | DGT | 4,99 | Thanh Bình; Thiện Hưng |
| 2 | Xây dựng đường GTNT từ ấp 1 xã Thanh Hòa đi tổ 5 khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình | DGT | 0,50 | Thanh Hòa |
| 3 | Đường Lộc Tấn -Bù Đốp | DGT | 0,70 | Tân Thành |
| 4 | Nâng cấp đường nhựa khu phố Thanh Bình | DGT | 1,60 | Thanh Bình |
| 5 | Tuyến kênh dẫn nước sau Hồ thủy lợi ấp Bù Tam (thuộc dự án cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới) | DTL | 2,16 | Hưng Phước |
| 6 | Đấu giá khu đất đường Nguyễn Huệ (gần vòng xoay) | ODT | 1,55 | Thanh Bình |
| 7 | Điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Bù Đốp | ONT | 2,00 | Hưng Phước |
| 8 | Mở rộng điểm dân cư liền kề đồn biên phòng Tân Thành | ONT | 1,00 | Tân Thành |
| 9 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - Thị trấn Thanh Bình | ODT, TMD, DKV, DGT | 6,03 | Thanh Bình |
| 10 | Khu dân cư (Phát triển kinh tế xã hội địa phương) - xã Thiện Hưng | ONT, TMD, TSC, DGD, DTT, DKV, DGT | 23,97 | Thiện Hưng |

Việc thu hồi đất trên địa bàn huyện Bù Đốp chưa đạt so với kế hoạch được duyệt là do các công trình dự kiến thu hồi trong năm kế hoạch 2022 nhưng chưa triển khai thực hiện được do nhiều yếu tố tác động mà chủ yếu là do nguồn vốn, vì vậy dẫn tới chưa thể triển khai thu hồi đất như đã dự kiến.

# II. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

# 1. Về mặt đạt được:

Thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất, bước đầu đã kiểm soát được việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, cơ bản đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đã đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 đã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác quản lý nhà nước về đất đai thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần tích cực trong việc phân bổ và sử dụng tài nguyên đất đai ngày càng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững. Tạo sự đồng bộ, hài hòa, hạn chế sự chồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, tạo cơ sở phân bổ nguồn vốn hợp lý kịp thời nên đã thực hiện được một số công trình dự án trong kế hoạch đã phê duyệt.

# 2. Về mặt hạn chế:

- Một số công trình, dự án đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện nhưng chưa huy động được nguồn vốn đầu tư dẫn đến không triển khai thực hiện dự án.

- Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế. Mặt khác sức hút đầu tư vào tỉnh chưa hấp dẫn cũng như chính sách ưu đãi do đó các dự án trọng điểm vẫn chưa được triển khai.

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải lùi tiến độ thực hiện.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch, quy hoạch sử đã được phê duyệt còn diễn ra ở một số nơi, việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không qua đăng ký với cơ quan có thẩm quyền vẫn còn tồn tại nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời.

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, dẫn đến việc sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra.

- Kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt đã được các cơ quan chức năng công bố rộng rãi nhưng phần lớn người sử dụng đất vẫn còn hạn chế về nhận thức trong tổ chức sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch.

# III. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

- Kế hoạch sử dụng đất thường chưa tính hết khả năng về tài chính bởi phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng đầu tư của xã hội và Nhà nước dẫn đến một số công trình, dự án không triển khai thực hiện được.

- Công tác xây dựng, thông qua, xét duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn còn chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong khi công tác dự báo nhu cầu đất đai của các ngành, lĩnh vực và các đối tượng sử dụng còn hạn chế dẫn đến tình trạng chỉ tiêu cao hơn so với thực tế thực hiện.

- Do việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của một số ngành, lĩnh vực chỉ đăng ký trên cơ sở nhu cầu của ngành mình mà chưa dự báo được chính xác nguồn vốn đầu tư hoặc chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. Đồng thời nguồn vốn đầu tư xây dựng phần lớn phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh, Trung ương nên khi nguồn vốn gặp khó khăn dẫn đến không thực hiện được các công trình, dự án như đã đăng ký.

Vì vậy, trong kế hoạch sử dụng đất 2023 cần xác định nhu cầu và các định hướng sử dụng đất phù hợp hơn với tình hình thực tại hiện nay.

# PHẦN III

# KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BÙ ĐỐP

Theo Khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013) thì khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế xã hội; hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Đốp; đồng thời, căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Bù Đốp năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp đã xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu về đất đai để phát triển các ngành kinh tế, đạt hiệu quả đồng bộ cả 03 lợi ích: Kinh tế, xã hội và môi trường dựa trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.

# I. Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất:

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm của tỉnh, Quy hoạch đến năm 2030 của huyện kết hợp với các công trình, dự án trọng điểm được chấp thuận chủ trương hoặc cho phép thực hiện, nhu cầu của các ngành lĩnh vực trong năm, nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với quy hoạch của huyện.

# II. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực:

# 1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất:

Trong năm 2022, có nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do thiếu vốn; một số dự án chưa có nhà đầu tư; do đó một số dự án trong năm 2022 sẽ được chuyển sang năm 2023 và những năm tiếp sau.

Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện hết nhưng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được tiếp tục thực hiện trong năm 2023. Qua rà soát có 41 công trình, dự án chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2023:

Bảng 9: Các công trình, dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ năm 2022 chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2023

| TT | Công trình | Loại đất QH | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn cứ hậu cần kỹ thuật (Vùng lõi ccHC-KT huyện) | CQP | 21,78 | Thanh Hòa |
| 2 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Tân Tiến |
| 3 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,54 | Hưng Phước |
| 4 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Phước Thiện |
| 5 | Trụ sở công an xã | CAN | 0,13 | Tân Thành |
| 6 | Đường giao thông nông thôn khu dân cư ấp 03, xã Thanh Hòa | DGT | 1,50 | Thanh Hòa |
| 7 | Đường Hùng Vương nối dài | DGT | 1,50 | Thanh Bình |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759B (từ đồn biên phòng 789 đi sông măng qua cửa khẩu Hoàng Diệu) | DGT | 4,89 | Hưng Phước: Phước Thiện |
| 9 | Đường tránh trung tâm hành chính huyện | DGT | 3,76 | Thanh Bình; Thiện Hưng; Thanh Hòa |
| 10 | Dự án hiện đại hòa thủy lợi thích ứng BĐKH- Thành phần tỉnh Bình Phước (ADB) | DTL | 8,00 | Tân Tiến; Tân Thành; Thanh Hòa; Thanh Bình |
| 11 | Trường mẫu giáo Phước Thiện | DGD | 0,80 | Phước Thiện |
| 12 | Xây dựng điểm lẻ ấp 6 trường TH và THCS Thanh Hòa | DGD | 0,19 | Thanh Hòa |
| 13 | Nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm | CLN | 5,00 | Tân Tiến |
| 14 | Nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm | CLN | 5,00 | Tân Thành |
| 15 | Nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang cây lâu năm | CLN | 5,00 | Thanh Hòa |
| 16 | Công ty TNHH Chăn Nuôi Kim Ngân | NKH, PNK | 10,29 | Hưng Phước |
| 17 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Hưng Phước | TMD | 3,05 | Hưng Phước |
| 18 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Phước Thiện | TMD | 3,07 | Phước Thiện |
| 19 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Tân Thành | TMD | 3,04 | Tân Thành |
| 20 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Tân Tiến | TMD | 3,02 | Tân Tiến |
| 21 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Thanh Bình | TMD | 7,70 | Thanh Bình |
| 22 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Thanh Hòa | TMD | 6,87 | Thanh Hòa |
| 23 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất TMDV xã Thiện Hưng | TMD | 7,07 | Thiện Hưng |
| 24 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Hưng Phước | SKC | 10,50 | Hưng Phước |
| 25 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Thiện | SKC | 10,51 | Phước Thiện |
| 26 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Tân Thành | SKC | 10,68 | Tân Thành |
| 27 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Tân Tiến | SKC | 10,50 | Tân Tiến |
| 28 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Thanh Hòa | SKC | 8,00 | Thanh Hòa |
| 29 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp TT Thanh Bình | SKC | 7,00 | Thanh Bình |
| 30 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất sản xuất phi nông nghiệp xã Thiện Hưng | SKC | 7,30 | Thiện Hưng |
| 31 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở TT.Thanh Bình | ODT | 13,16 | Thanh Bình |
| 32 | Đấu giá khu đất ấp Tân Hội (giáp ranh nhà văn hoá ấp) | ONT | 1,00 | Tân Thành |
| 33 | Đấu giá khu vực rừng gen Tân Tiến | ONT | 3,30 | Tân Tiến |
| 34 | Đấu giá trường THCS Hưng Phước | ONT | 0,40 | Hưng Phước |
| 35 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Tân Tiến | ONT | 12,76 | Tân Tiến |
| 36 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Tân Thành | ONT | 10,00 | Tân Thành |
| 37 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Thanh Hoà | ONT | 12,93 | Thanh Hòa |
| 38 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Thiện Hưng | ONT | 9,24 | Thiện Hưng |
| 39 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Hưng Phước | ONT | 10,00 | Hưng Phước |
| 40 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Phước Thiện | ONT | 10,00 | Phước Thiện |
| 41 | Cho thuê đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 50,00 | Tân Thành |

- Trong các dự án năm 2022 chưa thực hiện, có 32 dự án đề nghị hủy bỏ không thực hiện. Trong đó có 14 công trình, dự án quá 03 năm chưa thực hiện và 18 công trình, dự án không thực hiện do chưa có nguồn vốn đầu tư. Cụ thể như sau:

Bảng 10: Các công trình, dự án trong KHSDĐ năm 2022 đề nghị hủy bỏ

| STT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Các công trình, dự án quá 03 năm chưa thực hiện theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước |  |  |  |
| 1 | Trường bắn BCHBĐ Biên Phòng (Trường bắn) | 30,00 | Phước Thiện | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 2 | Trường THCS Phước Thiện | 1,50 | Phước Thiện | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 3 | Nhà văn hoá xã Hưng Phước | 0,59 | Hưng Phước | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 4 | Đập thủy lợi (ấp 4+5) | 20,00 | Thanh Hòa | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 5 | Dự án cấp nước sạch | 0,04 | Tân Tiến | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 6 | Kênh thủy lợi nội đồng | 3,20 | Tân Tiến | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 7 | Sân vận động xã Phước Thiện | 2,00 | Phước Thiện | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 8 | Sân vận động xã Thiện Hưng | 3,00 | Thiện Hưng | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 9 | Khu thể thao ấp Tân Hòa | 0,05 | Tân Tiến | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 10 | Khu thể thao ấp Tân Bình | 0,05 | Tân Tiến | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 11 | Nghĩa địa Hưng Phước | 5,00 | Hưng Phước | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 12 | Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu | 472,72 | Hưng Phước, Phước Thiện | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 13 | Khu Thương mại – DV- Công Nghiệp cửa khẩu Tân Thành | 295,95 | Tân Thành | Dự án quá 03 không thực hiện |
| 14 | Chốt dân quân huyện Bù Đốp | 6,00 | Phước Thiện | Dự án quá 03 không thực hiện |
| B | Các công trình, dự án không thực hiện theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước |  |  |  |
| 1 | Công trình chiến đấu 1 | 0,60 | Hưng Phước | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 2 | Khu sơ tán các phòng ban, ngành đoàn thể trong hoạt động phòng thủ dân sự | 30,00 | Thanh Hòa | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 3 | Đề án quy hoạch thao trường (2 điểm) | 32,75 | Hưng Phước, Phước Thiện | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 4 | Dự án xây dựng cầu dân sinh (dự án LRAMP) | 0,16 | Thiện Hưng | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 5 | Dự án xây dựng hạ tầng khu thương mại - công nghiệp - dịch vụ 03 cửa khẩu quốc gia: Hoàng Diệu, Tân Thành, Lộc Thịnh | 154,55 | Hưng Phước; Tân Thành | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 6 | Xây dựng các nhà làm việc và nhà ở cho các lượng lượng chức năng tại cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh | 4,80 | Phước Thiện; Tân Thành; Hưng Phước | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 7 | Đường Nguyễn Lương Bằng nối dài (Xây dựng đường vành đai từ đường Lê Duẩn đi xã Thiện Hưng) | 3,00 | Thanh Bình | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 8 | Cầu dân sinh (Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước) | 0,30 | Tân Tiến; Tân Thành; Thanh Hòa | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 9 | Đường nhựa cập bệnh viện Đa Khoa | 2,00 | Thanh Bình | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 10 | Xây dựng đường kênh mương nội đồng ấp 1 xã Thanh Hòa | 3,00 | Thanh Hòa | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 11 | Xây dựng đường vào điểm lẽ ấp 6 trường TH và THCS Thanh Hòa | 0,30 | Thanh Hòa | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 12 | Xây dựng trường tiểu học Thanh Bình B (quy hoạch đất xây dựng trường tiểu học Thanh Bình đạt chuẩn quốc gia) | 2,00 | Thanh Bình | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 13 | Xây dựng đường Nguyễn Trãi nối dài | 2,00 | Thanh Bình | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 14 | Lát gạch vĩa hè đường Lê Duẫn từ ngã ba Công Chánh đến đường Nguyễn Lương Bằng | 0,40 | Thanh Bình | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 15 | Căn cứ Tỉnh ủy Bình Phước | 3,00 | Tân Tiến | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 16 | Đường giao thông nông thôn đoạn từ ĐT 759B đi khu dân cư ấp Bù Tam, xã Hưng Phước | 1,40 | Hưng Phước | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 17 | Đường giao thông nông thôn khu dân cư tổ 34 ấp Tân Phú, xã Tân Thành | 0,70 | Tân Thành | Chưa có Quyết định ghi vốn |
| 18 | Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu - Thành phần tỉnh Bình Phước | 0,80 | Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, Thanh Bình | Chưa có Quyết định ghi vốn |

# 2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân:

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Bù Đốp trong năm 2023, huyện đã ghi nhận và rà soát các công trình, dự án của từng loại đất như sau:

- Đất quốc phòng:

+ Quy hoạch đất quốc phòng: tiếp tục thực hiện 01 dự án với tổng diện tích 21,78 ha.

| TT | Công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn cứ hậu cần kỹ thuật (Vùng lõi ccHC-KT huyện) | 21,78 | Thanh Hòa | Thu hồi đất |

- Đất an ninh: tiếp tục thực hiện 04 dự án với tổng diện tích 0,93 ha.

| TT | Công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở công an xã | 0,13 | Tân Tiến | Đất công, giao đất |
| 2 | Trụ sở công an xã | 0,54 | Hưng Phước | Đất công, giao đất |
| 3 | Trụ sở công an xã | 0,13 | Phước Thiện | Đất công, giao đất |
| 4 | Trụ sở công an xã | 0,13 | Tân Thành | Đất công, giao đất |

- Đất giao thông: tiếp tục đăng ký thực hiện 05 công trình, dự án với tổng diện tích 11,56 ha.

| TT | Công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường giao thông nông thôn khu dân cư ấp 03, xã Thanh Hòa | 1,50 | Thanh Hòa | Thu hồi đất |
| 2 | Đường Hùng Vương nối dài | 1,50 | Thanh Bình | Thu hồi đất |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759B (từ đồn biên phòng 789 đi sông măng qua cửa khẩu Hoàng Diệu) | 4,89 | Hưng Phước; Phước Thiện | Thu hồi đất |
| 5 | Đường tránh trung tâm hành chính huyện | 3,76 | Thanh Bình; Thiện Hưng; Thanh Hòa | Thu hồi đất |

- Đất thuỷ lợi: tiếp tục đăng ký thực hiện 01 công trình, dự án, với tổng diện tích 8,00 ha.

| TT | Công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án hiện đại hòa thủy lợi thích ứng BĐKH- Thành phần tỉnh Bình Phước (ADB) | 8,00 | Tân Tiến; Tân Thành; Thanh Hòa; Thanh Bình | Thu hồi đất |

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: đăng ký thực hiện 07 công trình, dự án, với tổng diện tích 7,00 ha.

| TT | Công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường mẫu giáo Phước Thiện | 0,80 | Phước Thiện | Thu hồi đất |
| 2 | Xây dựng điểm lẻ ấp 6 trường TH và THCS Thanh Hòa | 0,19 | Thanh Hòa | Thu hồi đất |
| 3 | Trường THCS Bù Đốp | 1,30 | Thiện Hưng | Giao đất |
| 4 | Trường mẫu giáo Thanh Hòa | 0,57 | Thanh Hòa | Giao đất |
| 5 | Trường mầm non Hưng Phước | 0,87 | Hưng Phước | Giao đất |
| 6 | Trường Tiểu học và THCS Phước Thiện | 1,83 | Phước Thiện | Giao đất |
| 7 | Trường mầm non Thanh Bình | 1,63 | Thanh Bình | Giao đất |

- Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bán đấu giá: tiếp tục đăng ký nhu cầu thực hiện 15 công trình dự án, với tổng diện tích 56,89 ha.

| TT | Công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất đường Hùng Vương | 0,01 | Thanh Bình |  |
| 2 | Giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất đường Nguyễn Chí Thanh | 0,02 | Thanh Bình |  |
| 3 | Giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất đường Phạm Ngọc Thạch | 0,01 | Thanh Bình |  |
| 4 | Giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất đường Chu Văn An | 0,01 | Thanh Bình |  |
| 5 | Đấu giá khu đất đường Hùng Vương | 0,02 | Thanh Bình |  |
| 6 | Đấu giá khu đất đường Nguyễn Chí Thanh | 0,09 | Thanh Bình |  |
| 7 | Đấu giá khu đất đường Quy hoạch (bệnh viện cũ) | 0,08 | Thanh Bình |  |
| 8 | Đấu giá khu đất ấp 6 (Mỹ Lệ cũ) | 0,05 | Thanh Hòa |  |
| 9 | Đấu giá khu đất ấp Tân Hội (giáp ranh nhà văn hoá ấp) | 1,06 | Tân Thành |  |
| 10 | Đấu giá khu đất đường Liên doanh ấp Tân Hội | 0,11 | Tân Thành |  |
| 11 | Đấu giá khu vực rừng gen Tân Tiến | 3,3 | Tân Tiến |  |
| 12 | Đấu giá trường THCS Hưng Phước | 0,48 | Hưng Phước |  |
| 13 | Đấu giá khu đất ấp 2 (Nghĩa trang cũ) | 0,07 | Thiện Hưng |  |
| 14 | Đấu giá khu đất đường ĐT759B | 1,58 | Thiện Hưng |  |
| 15 | Cho thuê đất nuôi trồng thủy sản | 50 | Tân Thành |  |

* Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở của các xã và Thị trấn:

- Đất ở tại đô thị: Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị (Thị trấn Thanh Bình) năm 2023 là 13,16 ha.

- Đất ở tại nông thôn: Tổng nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn của các xã là 74,13 ha. Trong đó:

| TT | Công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở TT.Thanh Bình | 13,16 | Thanh Bình |  |
| 2 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Tân Tiến | 22,00 | Tân Tiến |  |
| 3 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Tân Thành | 10,00 | Tân Thành |  |
| 4 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Thanh Hoà | 12,93 | Thanh Hòa |  |
| 5 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Thiện Hưng | 9,24 | Thiện Hưng |  |
| 6 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Hưng Phước | 10,00 | Hưng Phước |  |
| 7 | Nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở xã Phước Thiện | 10,00 | Phước Thiện |  |

* Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Tổng nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại các xã và Thị trấn là 64,49 ha. Trong đó:

| TT | Địa điểm | Diện tích (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thị trấn Thanh Bình | 7,00 |  |
| 2 | Xã Tân Tiến | 10,50 |  |
| 3 | Xã Tân Thành | 10,68 |  |
| 4 | Xã Thanh Hòa | 8,00 |  |
| 5 | Xã Thiện Hưng | 7,30 |  |
| 6 | Xã Hưng Phước | 10,50 |  |
| 7 | Xã Phước Thiện | 10,51 |  |

* Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại – dịch vụ:

Tổng nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại – dịch vụ tại các xã và Thị trấn là 33,82 ha. Trong đó:

| TT | Địa điểm | Diện tích (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thị trấn Thanh Bình | 7,70 |  |
| 2 | Xã Tân Tiến | 3,02 |  |
| 3 | Xã Tân Thành | 3,04 |  |
| 4 | Xã Thanh Hòa | 6,87 |  |
| 5 | Xã Thiện Hưng | 7,07 |  |
| 6 | Xã Hưng Phước | 3,05 |  |
| 7 | Xã Phước Thiện | 3,07 |  |

* Chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm

Tổng nhu cầu chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm tại các xã và Thị trấn là 15,00 ha. Trong đó: Tân Tiến 5,00 ha, Tân Thành 5,00 ha, Thanh Hòa 5,00 ha.

# III. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất:

Việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của huyện được căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm của tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030, các nhu cầu cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2023 phù hợp với quy hoạch.

Căn cứ vào các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bù Đốp và tỉnh Bình Phước năm 2023 và các năm tiếp theo, qua rà soát các công trình, dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư và các công trình, dự án đã ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch, đồng thời cân đối với nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân. Huyện Bù Đốp xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 như sau:

Bảng 11. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023

Đơn vị tính: ha

| Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích đầu kỳ, năm 2022 | Diện tích cuối kỳ, năm 2023 | Tăng (+), Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |  | 38.008,46 | 38.008,46 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 33.710,52 | 33.541,05 | -169,47 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.507,16 | 1.507,16 | 0,00 |
| 1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - |
| 1.1.2 | - Đất trồng lúa còn lại | LUK | 1.507,16 | 1.507,16 | 0,00 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 110,12 | 110,12 | 0,00 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 18.903,08 | 18.683,61 | -219,47 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.830,00 | 7.830,00 | 0,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.950,69 | 4.947,69 | -3,00 |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.598,94 | 1.598,94 | 0,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 135,46 | 170,46 | 35,00 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 274,01 | 252,30 | 18,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.297,94 | 4.467,41 | 169,47 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 144,09 | 165,87 | 21,78 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,77 | 4,70 | 0,93 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,50 | 50,32 | 33,82 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 59,66 | 124,15 | 64,49 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 182,96 | 182,96 | 0,00 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.402,50 | 2.406,59 | 4,09 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
|  | - Đất giao thông | DGT | 752,65 | 757,15 | 4,50 |
|  | - Đất thủy lợi | DTL | 174,38 | 174,38 | 0,00 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 39,16 | 38,82 | -0,34 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
|  | - Đất công trình năng lượng | DNL | 1.375,54 | 1.375,54 | 0,00 |
|  | - Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
|  | - Đất xây dựng hko lưu trữ quốc gia | DKG | - | - | - |
|  | - Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
|  | - Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 5,53 | 5,53 | 0,00 |
|  | - Đất cơ sở tôn giáo | TON | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
|  | - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 27,43 | 27,36 | -0,07 |
|  | - Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - |
|  | - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - |
|  | - Đất chợ | DCH | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 313,03 | 393,74 | 80,71 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 60,39 | 73,55 | 13,16 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 34,22 | 34,22 | 0,00 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 11,41 | 11,41 | 0,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 411,92 | 411,92 | 0,00 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 639,01 | 763,21 | -50,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 4,94 | 5,43 | 0,49 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - |

(Diện tích các loại đất được phân bổ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã xem tại Biểu 06/CH trong phần hệ thống biểu)

# 1. Đất nông nghiệp (NNP):

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Khuyến khích đẩy mạnh cơ giới hoá, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

Thiết lập lâm phần ổn định theo hướng phát triển rừng cùng với các loại cây công nghiệp dài ngày góp phần cải thiện môi trường sinh thái, phát triển bền vững; củng cố và bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn cho các hồ đập và thủy điện.

Quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung trên cơ sở đảm bảo về điều kiện vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh.

Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 là 33.541,05 ha chiếm 88,25 % DTTN, giảm 169,47 ha so với hiện trạng năm 2022.

Đất nông nghiệp trong kế hoạch năm 2023 được phân bổ cho các mục đích cụ thể sau:

- Đất trồng lúa: Kế hoạch năm 2023 diện tích là 1.507,16 ha; không thay đổi so với hiện trạng năm 2022.

(Diện tích đất trồng lúa được phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã thể hiện chi tiết tại Biểu 06/CH đính kèm báo cáo thuyết minh)

- Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu đến năm 2023 là 110,12 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2022.

- Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu đến năm 2023 là 18.683,61 ha, giảm 219,47 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển giảm 234,47 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp  216,47 ha, trong đó chuyển sang: đất quốc phòng 21,78 ha; đất an ninh 0,93 ha; đất thương mại dịch vụ 33,82 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 64,49 ha; đất giao thông 1,50 ha; đất cơ sở giáo dục 0,19 ha; đất ở nông thôn 80,11 ha; đất ở đô thị 13,16 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,49 ha.

Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp 18,00 ha, do chuyển sang đất nông nghiệp khác 18,00 ha.

+ Chu chuyển tăng 15,00 ha từ đất nuôi trồng thuỷ sản 15,00 ha.

- Đất rừng phòng hộ: chỉ tiêu đến năm 2023 là 7.830,00 ha không thay đổi so với năm 2022.

- Đất rừng sản xuất: chỉ tiêu đến năm 2023 là 4.947,69 ha, giảm 3,00 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển giảm 3,00 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp 3,00 ha, trong đó chuyển sang: đất giao thông 3,00 ha.

+ Chu chuyển tăng 0,00 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2023 là 170,46 ha, tăng 35,00 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển giảm 15,00 ha là do chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp 15,00  ha. Trong đó: đất trồng cây lâu năm 15,00 ha.

+ Chu chuyển tăng 50,00 ha, do nhận chu chuyển từ đất có mặt nước chuyên dùng 50,00 ha.

- Đất nông nghiệp khác: kế hoạch năm 2023 là 292,01 ha, tăng 18,00 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Diện tích tăng là do chuyển từ: đất trồng cây lâu năm 18,00 ha.

+ Chu chuyển giảm 0,00 ha.

# 2. Đất phi nông nghiệp (PNN):

Thúc đẩy phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Thiện Hưng, phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Hình thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình tạo bước đột phá; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện, nước,..); phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục-đào tạo, thể dục-thể thao bảo đảm sử dụng tiết kiệm đất đai và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường.

- Đổi mới cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị, từng bước hình thành đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ.Phát triển nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.

Tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp theo kế hoạch năm 2023 là  4.467,41 ha, chiếm 11,75 % DTTN, tăng 169,47 ha so với hiện trạng năm 2022.

Trong đó, một số loại đất có sự biến động về diện tích như sau:

- Đất quốc phòng: Xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, tập trung nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tăng cường an ninh tại các vùng biên giới, các khu kinh tế cửa khẩu để nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới.

Chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 165,87 ha, tăng 21,78 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển tăng 21,78 ha là do chuyển từ đất nông nghiệp sang, trong đó chuyển từ: đất trồng cây lâu năm 21,78 ha.

- Đất an ninh: Chỉ tiêu  năm  kế hoạch 2023 là 4,70 ha, tăng 0,93  ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển tăng 0,93 ha. Do nhận chu chuyển từ đất nông nghiệp là trồng cây lâu năm 0,93 ha.

+ Chu chuyển giảm: 0,00 ha.

- Đất thương mại, dịch vụ: Tập trung quy hoạch và xây dựng các khu trung tâm thương mại, các khu thương mại kinh tế cửa khẩu; đảm bảo các cơ sở thương mại hoạt động hiệu quả, lành mạnh. Phát triển mạnh thị trường hàng hóa, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, đồng thời tăng cường mời gọi đầu tư trong và ngoài huyện. Chỉ tiêu năm 2023 là 50,32 ha, tăng 33,82 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển tăng 33,82 ha do nhận chu chuyển từ đất nông nghiệp 33,82 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm 33,82 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tiếp tục khuyến khích, thực hiện các giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ các loại hình sản xuất quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 124,15  ha, tăng 64,49 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển giảm 0,00 ha.

+ Chu chuyển tăng 64,49 ha lấy từ đất nông nghiệp 64,49 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm 64,49 ha.

- Đất phục vụ cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 182,96 ha không thay đổi so với hiện trạng năm 2022.

- Đất phát triển hạ tầng: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 2.406,59 ha, tăng 4,09 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Đất giao thông: chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là 757,15 ha, tăng 4,50 ha so với hiện trạng năm 2022.

Chu chuyển tăng 4,50 ha lấy từ đất nông nghiệp 4,50 ha, trong đó: lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,50 ha; đất rừng sản xuất 3,00 ha.

+ Đất thủy lợi: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 174,38 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2022.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 1,30 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2022

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 4,00 ha, không thay đối so với hiện trạng năm 2022.

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 38,82 ha, thực giảm 0,34 ha so với hiện trạng năm 2022.

Chu chuyển giảm 0,53 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,53 ha, trong đó: đất ở tại nông thôn 0,53 ha..

Chu chuyển tăng 0,19 ha lấy từ đất nông nghiệp 0,19 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm là 0,19 ha.

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 8,69 ha; không thay đổi so với hiện trạng năm 2022.

+ Đất công trình năng lượng: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 1.375,54 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 0,96 ha, ổn định với hiện trạng năm 2022.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 0,89 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

+  Đất bãi thải, xử lý chất thải: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 5,53 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là 6,45 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 27,36 ha, giảm 0,07 ha so với hiện trạng năm 2022.

Chu chuyển giảm 0,07 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

+ Đất chợ: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 5,54 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: chỉ tiêu đến năm 2023 là 7,19 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 6,01 ha ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất ở tại nông thôn: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 393,74 ha, tăng 80,71 ha so với hiện trạng năm 2022.

Chu chuyển tăng 80,71 ha nhận chu chuyển từ đất nông nghiệp 80,11 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm 80,11 ha; nhận chu chuyển từ đất phi nông nghiệp 0,60 ha trong đó: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,53 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,07 ha.

- Đất ở tại đô thị: chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là 73,55 ha, tăng 12,94  ha so với hiện trạng năm 2022.

Chu chuyển tăng 13,16 ha do nhận chu chuyển từ đất nông nghiệp 13,16 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm 13,16 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 34,22 ha; ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 11,41 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 0,34 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2022.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 411,92 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2022.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 589,01 ha giảm 50,00 ha so với hiện trạng năm 2022.

+ Chu chuyển giảm 50,00 ha, do chuyển sang đất nông nghiệp 50,00 ha là đất nuôi trồng thủy sản.

- Đất phi nông nghiệp khác: chỉ tiêu kế hoạch 2023 là 5,43 ha; tăng 0,49  ha so với hiện trạng năm 2022, diện tích tăng do nhận chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,49 ha.

# 3. Đất chưa sử dụng (CSD):

Năm 2023 huyện Bù Đốp không còn đất chưa sử dụng.

(Diện tích các loại đất được phân bổ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã xem tại Biểu 06/CH trong phần hệ thống biểu)

# IV. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2023:

# 1. Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp:

- Tổng diện tích chuyển mục đích là: 219,47 ha trong đó:

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 216,47 ha.

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 3,00 ha.

# 2. Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp:

- Trong năm kế hoạch 2023 nội bộ đất nông nghiệp không có loại đất nào chuyển đổi.

3. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở:

Tổng diện tích là 0,60 ha.

Bảng 12: Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng

trong năm kế hoạch 2023

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 219,47 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | - |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - |  |
|  | Đất trồng lúa còn lại | LUK/PNN | - |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 216,47 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 3,00 |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | - |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | - |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |  |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | - |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷsản | HNK/NTS | - |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - |  |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,60 |  |

(Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong năm kế hoạch được xác định theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e, Khoản 1 điều 57 Luật Đất đai theo đơn vị hành chính được thể hiện chi tiết đến cấp xã tại Biểu 07/CH)

# V. Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2023 trên địa bàn huyện:

# 1. Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi:

Tổng diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong năm 2023 trên địa bàn huyện là 42,42 ha.

Diện tích đất nông nghiệp thu hồi trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Đất trồng lúa: 5,26 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 33,04 ha;

- Đất rừng sản xuất: 3,50 ha;

# 2. Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong năm 2023 là: 0,62 ha. Diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Đất ở nông thôn: 0,40 ha;

- Đất ở tại đô thị: 0,22 ha;

Bảng 13: Diện tích các loại đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2023

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI |  | 42,42 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 41,80 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5,26 |  |
|  | Trong đó: - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |  |
|  | - Đất trồng lúa còn lại | LUK | 5,26 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 33,04 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,50 |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,62 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | - |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,40 |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,22 |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - |  |

(Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2023 được thể hiện chi tiết đến cấp xã tại Biểu 08/CH)

# VI. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2023 huyện Bù Đốp:

Hiện trạng trên địa bàn huyện Bù Đốp không còn đất chưa sử dụng.

# VII. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2023:

(Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2023 của huyện Bù Đốp thể hiện chi tiết trong biểu 10/CH)

# VIII. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm 2023:

# 1. Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 15 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước về Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

- Số liệu các nguồn thu từ đất trên địa bàn huyện một số năm gần đây.

# 2. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai bao gồm: Các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; và các khoản thu từ việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

Thực hiện phương án kế họach sử dụng đất đến năm 2023, ước tính tổng các khoản thu chi liên quan đến đất đai như sau:

- Tổng thu: 723.427,80 triệu đồng

- Tổng chi: 20.518,00 triệu đồng

- Cân đối thu chi: 702.909,80 triệu đồng. Cụ thể:

Bảng 14: Bảng cân đối thu chi  từ đất trong KHSDĐ năm 2023

| Hạng mục | Diện tích (ha) | Đơn giá (đồng/m2) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các khoản thu |  |  | 723.427,80 |
| Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở nông thôn |  |  | 56.077,00 |
| Từ đất lúa chuyển sang đất ở nông thôn | - | 90.000 | - |
| Từ đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất ở nông thôn |  | 90.000 | - |
| Từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở nông thôn | 80,11 | 70.000 | 56.077,00 |
| Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở đô thị |  |  | 43.033,20 |
| Từ đất lúa chuyển sang đất ở tại đô thị | - | 170.000 | - |
| Từ đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất ở tại đô thị |  | 150.000 | - |
| Từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở tại đô thị | 13,16 | 327.000 | 43.033,20 |
| Từ đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất ở tại đô thị |  | 170.000 | - |
| Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |  |  | 56.583,20 |
| Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 64,49 | 84.000 | 54.171,60 |
| Các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác | 0,49 | 84.000 | 411,60 |
| Các nguồn thu khác (lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất,...) |  |  | 2.000,00 |
| Thu tiền giao đất cho tổ chức thực hiện dự án | 525,68 | 108.000 | 567.734,40 |
| II. Các khoản chi |  |  | 20.518,00 |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa | 5,26 | 30.000 | 1.578,00 |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng |  | 30.000 |  |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm | 33,04 | 50.000 | 16.520,00 |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản |  | 30.000 |  |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị | 0,22 | 200.000 | 440,00 |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn | 0,40 | 120.000 | 480,00 |
| Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất, kinh doanh |  | 84.000 | - |
| Chi phí bồi thường thu hồi đất |  |  | 500,0 |
| Chi phí hỗ trợ bồi thường thu hồi đất |  |  | 500,0 |
| Chi phí tái định cư |  |  | 500,0 |
| Cân đối thu - chi (I - II) |  |  | 702.909,80 |

# PHẦN IV

# GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:

# 1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, xem công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện, tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường trong các khu vực dân cư nông thôn.

Tăng cường quản lý việc thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường đất.

Quan tâm bảo vệ, cải tạo môi trường đất, nước và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực như: gây ô nhiễm môi trường, gây lây lan dịch bệnh, sử dụng cạn kiệt tài nguyên... để phát triển bền vững.

# 2. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Ngay sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Bù Đốp sẽ tiến hành công bố, công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng thời thông báo rộng rãi trên đài phát thanh huyện để người sử dụng đất biết và thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ có liên quan nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện phát hiện các vi phạm pháp luật về đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời, quản lý chặt chẽ và thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho các dự án, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 sau khi đã được phê duyệt và đúng với các quy định pháp luật khác.

Các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện đã được phê duyệt để triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn theo đúng các quy định của Luật Đất đai.

Các ban, phòng, ngành huyện bám sát vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện để tổ chức thực hiện, đôn đốc các tổ chức sử dụng đất do ngành quản lý thực hiện đúng tiến độ và đúng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# 1. Kết luận:

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh phân bổ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn, và căn cứ vào kết quả điều tra đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Mặt khác, các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra, khảo sát đến từng công trình, dự án và đã được sự đóng góp ý kiến các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn qua hội thảo. Vì vậy, đã đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và phù hợp với mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đảm bảo khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Kế hoạch sử dụng đất lần này đã tổng hợp hầu hết các nghiên cứu quy hoạch các ngành trước đây của các cấp có liên quan tới đất đai, đặc biệt các công trình, các dự án phát triển các ngành của huyện hoặc của tỉnh có chủ trương và có nguồn vốn đấu tư từ đó thực hiện công tác thu hồi đất liên quan trên địa bàn và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Bù Đốp. Vì vậy tính khả thi của dự án tương đối cao, sát với quy hoạch các ngành các cấp.

# 2. Kiến nghị:

Để công tác kế hoạch sử dụng đất thực hiện nề nếp, đảm bảo đúng pháp luật, là công cụ để quản lý đất đai và tạo điều kiện cho người sử dụng đất chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt sẽ tiến hành phổ biến đến người người dân thông qua chính quyền địa phương để nắm bắt và tổ chức thực hiện./.